OBRAZAC  3

Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 128/15

Redni broj iz Plana javnih nabavki : 190, 191 i 192

Mjesto i datum: Podgorica, 11.09.2015.godine

Na onovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama  („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14) Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić,  objavljuje na Portalu javnih nabavki

TENDERSKU DOKUMENTACIJU

ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU RADOVA

Održavanje distributivnih objekata za Region 5

(Kotor, Tivat i Herceg Novi)

SADRŽAJ TENDERSKE DOKUMENTACIJE

POZIV ZA JAVNO NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE RADOVA	3

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA JAVNE NABAVKE, ODNOSNO PREDMJER RADOVA	7

IZJAVA NARUČIOCA DA ĆE UREDNO IZMIRIVATI OBAVEZE PREMA IZABRANOM PONUĐAČU	13

IZJAVA NARUČIOCA (OVLAŠĆENO LICE, SLUŽBENIK ZA JAVNE NABAVKE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PLANIRANJU JAVNE NABAVKE) O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA 	14

IZJAVA NARUČIOCA (ČLANOVA KOMISIJE ZA OTVARANJE I VREDNOVANJE PONUDE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PRIPREMANJU TENDERSKE DOKUMENTACIJE) O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA	15

METODOLOGIJA NAČINA VREDNOVANJA PONUDA PO KRITERIJUMU I PODKRITERIJUMIMA	16

OBRAZAC PONUDE SA OBRASCIMA KOJE PRIPREMA PONUĐAČ	17

NASLOVNA STRANA PONUDE	18

PODACI O PONUDI I PONUĐAČU	19

FINANSIJSKI DIO PONUDE	25

IZJAVA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA NA STRANI PONUĐAČA,PODNOSIOCA ZAJEDNIČKE PONUDE, PODIZVOĐAČA /PODUGOVARAČA	32

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OBAVEZNIH USLOVA ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA	33

DOKAZI O ISPUNJAVANJU USLOVA EKONOMSKO-FINANSIJSKE SPOSOBNOSTI	34

DOKAZI O ISPUNJAVANJU USLOVA STRUČNO-TEHNIČKE I KADROVSKE OSPOSOBLJENOSTI	35

NACRT UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI	40

UPUTSTVO PONUĐAČIMA ZA SAČINJAVANJE I PODNOŠENJE PONUDE	47

SADRŽAJ PONUDE	52

OVLAŠĆENJE ZA ZASTUPANJE I UČESTVOVANJE U POSTUPKU JAVNOG OTVARANJA PONUDA	53

UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU	54

# POZIV ZA JAVNO NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE RADOVA

I   Podaci o naručiocu

| Naručilac: Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić | Lice/a za davanje informacija: Mirko Dedović |
| --- | --- |
| Adresa: Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br. 18 | Poštanski broj: 81 000 |
| Sjedište: Podgorica | PIB (Matični broj): 02002230 |
| Telefon: 020 404 942 | Faks: 020 404 929 |
| E-mail adresa: mirko.dedovic@epcg.com | Internet stranica (web): www.epcg.com |

II Vrsta postupka

- otvoreni postupak.

III  Predmet javne nabavke

- Vrsta predmeta javne nabavke

( Radovi

- Opis predmeta javne nabavke

Građevinski radovi na održavanju distributivnih objekata za Region 5 – za potrebe FC Distribucija, predviđeni Planom javnih nabavki br. 10-00-1031/2 od 17.01.2015. godine, pod stavkama br. 190, 191 i 192.

- CPV – Jedinstveni rječnik javnih nabavki

45000000-7 građevinski radovi

IV  Zaključivanje okvirnog sporazuma

Zaključiće se okvirni sporazum:

( ne

V Način određivanja predmeta i procijenjena vrijednost javne nabavke:

( Procijenjena vrijednost predmeta nabavke bez zaključivanja okvirnog sporazuma

Predmet javne nabavke se nabavlja:

( kao cjelina, procijenjene vrijednosti sa uračunatim PDV-om 244.434,07 €;

VI Mogućnost podnošenja alternativnih ponuda

( ne

VII Uslovi za učešće u postupku javne nabavke

a) Obavezni uslovi

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji:

1) je upisan u registar kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata;

2) je uredno izvršio sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom, odnosno propisima države u kojoj ima sjedište;

3) dokaže da on odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare;

4) ima dozvolu, licencu, odobrenje ili drugi akt za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke, ukoliko je propisan posebnim zakonom.

Uslovi iz stava 1 ove tačke ne odnose se na fizička lica: umjetnike, naučnike i kulturne stvaraoce.

Dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova

Ispunjenost obaveznih uslova dokazuje se dostavljanjem:

1) dokaza o registraciji kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlašćenim licima ponuđača;

2) dokaza izdatog od organa nadležnog za poslove poreza da su uredno prijavljene, obračunate i izvršene sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa do 90 dana prije dana javnog otvaranja ponuda, u skladu sa propisima Crne Gore, odnosno propisima države u kojoj ponuđač ima sjedište;

3) dokaza nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, koji ne smije biti stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda;

4) dokaza o posjedovanju važeće dozvole, licence, odobrenja, odnosno drugog akta izdatog od nadležnog organa i to:

1. Ponuđač je u predmetnom postupku javne nabavke, za izvođenje radova, dužan da dostavi dokaze za privredno društvo, pravno lice, odnosno preduzetnika, da posjeduje licencu za:

–	Izvođenje građevinskih i građevinsko zanatskih radova na objektima visokogradnje;

–	Izvođenje elektroinstalacija jake struje.

Ponuđač tj. privredno društvo, pravno lice, odnosno preduzetnik, treba da ima zaposlenog inženjera koji posjeduje licencu za:

–	Rukovođenje izvođenjem građevinskih i građevinsko znatskih radova na objektima visokogradnje;

–	Rukovođenje izvođenjem elektroinstalacija jake struje.

2. Naručilac se obratio za iste radove Ministarstvu unutrašnjih poslova Crne Gore sa sa Zahtjevom br. 40-00 - 24978 od 12.12.2013. godine, koji organ se aktom broj: 04/2 - 404/13 - 82519/2 od 25.12.2013.  godine izjasnio da su ponuđači, u predmetnom postupku javne nabavke, za izvođenje radova, dužni da dostave dokaze da poslove miniranja može da vrši privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik koje posjeduje dozvolu za vršenje djelatnosti miniranja, a koju izdaje Ministarstvo unutrašnjih poslova (čl.53 i 54 Zakona o eksplozivnim materijama), pri čemu se eksplozivne materije mogu upotrebljavati samo na mjestima koja su određena u dozvoli za nabavku (čl. 43 Zakona o eksplozivnim materija).

b) Fakultativni uslovi

b1) ekonomsko-finansijska sposobnost

-  Nije potrebno.

b2) Stručno-tehnička i kadrovska osposobljenost

Ispunjenost uslova stručno - tehničke i kadrovske osposobljenosti u postupku javne nabavke radova dokazuje se dostavljanjem jednog ili više sljedećih dokaza, i to:

( liste radova koji su izvedeni u posljednjih dvije do pet godina, sa rokovima izvođenja radova, uključujući vrijednost, vrijeme i lokaciju izvođenja

( izjave o obrazovnim i profesionalnim kvalifikacijama ponuđača, kvalifikacijama rukovodećih lica i posebno kvalifikacijama lica koja su odgovorna za izvođenje konkretnih radova;

( izjave o tehničkoj opremi koju ponuđač ima na raspolaganju za izvođenje konkretnih radova;

( izjave o namjeri i predmetu podugovaranja, odnosno angažovanja podizvođača sa spiskom podugovarača, odnosno podizvođača sa bližim podacima (naziv, adresa, procentualno učešće i sl.).

VIII  Rok važenja ponude

Period važenja ponude je 90 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

IX Garancija ponude

( da

Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2% procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 5 dana nakon isteka važenja ponude.

X  Rok i mjesto izvršenja ugovora

a) Rok izvršenja ugovora je 365 dana od dana zaključivanja ugovora.

b) Mjesto izvršenja ugovora je Kotor, Tivat i Herceg Novi.

XI Jezik ponude:

( crnogorski jezik i drugi jezik koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom

XII  Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:

( najniža ponuđena cijena  						broj bodova  	  100

XIII Vrijeme i mjesto podnošenja ponuda i javnog otvaranja ponuda

Ponude se predaju  radnim danima od 09.00 do 15.00 sati, zaključno sa danom 20.10.2015. godine do 11.00 sati.

Ponude se mogu predati:

( neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi Ivana Milutinovića br. 12, Podgorica.

( preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Ivana Milutinovića br. 12, Podgorica.

Javno otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica, održaće se dana  20.10.2015. godine u 12.00 sati, u prostorijama EPCG na adresi Bl. sv Petra Cetinjskog br. 18.

XIV Rok za donošenje odluke o izboru najpovoljnije ponude

Odluka o izboru najpovoljnije ponude donijeće se u krajnjem roku od 90 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

XV Drugi podaci i uslovi od značaja za sprovodjenje postupka javne nabavke

Rok i način plaćanja

Rok plaćanja je: 60 dana od dana ispostavljanja ovjerene od strane nadzornog organa Naručioca, mjesecne/okončane situacije.

Način plaćanja je: Virmanski.

(  Sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da prije zaključivanja ugovora o javnoj nabavci dostavi naručiocu:

( garanciju za dobro izvršenje ugovora u iznosu od 5% od vrijednosti ugovora sa rokom važenja dužim 30 dana od važenja ugovora.

# TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA JAVNE NABAVKE, ODNOSNO PREDMJER RADOVA

| Građevinski radovi na održavanju distributivnih objekata – Region 5 |
| --- |
| R.B. | Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija | Jedinica mjere | Količina |
| 1. | KABLOVI I TRAFOSTANICE |  |  |
| 1.1. | Iskop rova za TS,uzemljenje, NKRO itd | m3 | 246 |
| 1.2. | Iskop i zatrpavanje kablovskog rova sa vraćanjem u prvobitno stanje (u slucaju asfaltne površine vraćanje u prvobitno stanje ne podrazumijeva nanošenje završnog sloja asfalta) |  |  |
| 1.2.1. | Kablovski rov prekriven zemljanom površinom | m3 | 550 |
| 1.2.2. | Kablovski rov prekriven betonskom površinom | m3 | 363 |
| 1.2.3. | Kablovski rov prekriven asfaltnom površinom | m3 | 322 |
| 1.3. | Razvlačenje i polaganje NN kablova presjeka do 95 mm2 (uključujući i 95 mm2) | m | 2.650 |
| 1.4. | Razvlačenje i polaganje NN kablova presjeka 120 mm2 i veći | m | 2.600 |
| 1.5. | Nabavka i ugradnja pijeska frakcije 0-4 za izradu kablovske posteljice | m3 | 196 |
| 1.6. | Ručni prenos i polaganje plastičnih štitnika ili betonskih ploča,juvidur cijevi,opomenske trake u kablovskom kanalu i bez obzira na broj kablova po rovu,1 do n | m | 3.515 |
| 1.7. | Razvlačenje i polaganje Fe-Zn trake za uzemljenje (kablova,trafostanica,stubova itd.) | kg | 2.490 |
| 1.8. | Iskop kablovskog rova u specifičnim uslovima(kod popravke postojećih kablova,izmještanje postojećih kablova-trasom postojećih kablova itd.) | m3 | 526 |
| 1.9. | Razvlačenje Al-Fe ili Cu užeta (razvlačenje i ispomoć pri njegovom zatezanju) | kg | 235 |
| 1.10. | Razvlačenje SKS-a do 35 mm2(ukljucujuci i 35 mm2) (razvlačenje i ispomoć pri njegovom zatezanju) | m | 8.050 |
| 1.11. | Razvlačenje SKS-a 50 mm2 i veći (razvlačenje i ispomoć pri njegovom zatezanju) | m | 4.700 |
| 2. | DRVENI STUBOVI I BETONSKI NOGARI |  |  |
| 2.1. | Iskop temeljne rupe, ručno podizanje, centriranje, nabavka i ugradnja kamena, učvršćivanje i zatrpavanje temelja (sa kamenom i iskopom nabijanjem do potpune zbijenosti): stubova 8m i 9m |  |  |
| 2.1.1. | I,II,III i IV kategorija | kom | 165 |
| 2.1.2. | V kategorija | kom | 28 |
| 2.1.3. | VI i VII kategorija | kom | 0 |
| 2.2. | Iskop temeljne rupe,sastavljanje drvenog stuba i betonskog nogara,ručno podizanje,centriranje,nabavka i ugradnja kamena,učvršćivanje i zatrpavanje temelja(sa kamenom i iskopom nabijanjem do potpune zbijenosti): stubova 8m i 9m na betonskim nogarima |  |  |
| 2.2.1. | I,II,III i IV kategorija | kom | 91 |
| 2.2.2. | V kategorija | kom | 5 |
| 2.2.3. | VI i VII kategorija | kom | 2 |
| 2.3. | Iskop temeljne rupe, sastavljanje drvenog A stuba, ručno podizanje,centriranje,nabavka i ugradnja kamena,učvršćivanje i zatrpavanje temelja(sa kamenom i iskopom nabijanjem do potpune zbijenosti):A stubova sa stubovima 8m i 9m |  |  |
| 2.3.1. | I,II,III i IV kategorija | kom | 7 |
| 2.3.2. | V kategorija | kom | 2 |
| 2.3.3. | VI i VII kategorija | kom | 0 |
| 2.4. | Iskop temeljne rupe, sastavljanje drvenog A stuba, sastavljanje drvenog A stuba i betonskog nogara ručno podizanje,centriranje,nabavka i ugradnja kamena,učvršćivanje i zatrpavanje temelja(sa kamenom i iskopom nabijanjem do potpune zbijenosti):A stubova sa stubovima 8m i 9m na betonskim nogarima |  |  |
| 2.4.1. | I,II,III i IV kategorija | kom | 8 |
| 2.4.2. | V kategorija | kom | 3 |
| 2.4.3. | VI i VII kategorija | kom | 0 |
| 2.5. | Iskop temeljne rupe,ručno podizanje,centriranje,nabavka i ugradnja kamena,učvršćivanje i zatrpavanje temelja(sa kamenom i iskopom nabijanjem do potpune zbijenosti): stubova 10m,11m i 12m |  |  |
| 2.5.1. | I,II,III i IV kategorija | kom | 56 |
| 2.5.2. | V kategorija | kom | 8 |
| 2.5.3. | VI i VII kategorija | kom | 3 |
| 2.6. | Iskop temeljne rupe, sastavljanje drvenog stuba i betonskog nogara, ručno podizanje,centriranje,nabavka i ugradnja kamena,učvršćivanje i zatrpavanje temelja(sa kamenom i iskopom nabijanjem do potpune zbijenosti): stubova 10m,11m i 12m na betonskim nogarima |  |  |
| 2.6.1. | I,II,III i IV kategorija | kom | 16 |
| 2.6.2. | V kategorija | kom | 2 |
| 2.6.3. | VI i VII kategorija | kom | 1 |
| 2.7. | Iskop temeljne rupe, sastavljanje drvenog A stuba, ručno podizanje,centriranje,nabavka i ugradnja kamena,učvršćivanje i zatrpavanje temelja(sa kamenom i iskopom nabijanjem do potpune zbijenosti): A stubova sa stubovima 10m,11m i 12m |  |  |
| 2.7.1. | I,II,III i IV kategorija | kom | 4 |
| 2.7.2. | V kategorija | kom | 2 |
| 2.7.3. | VI i VII kategorija | kom | 0 |
| 2.8. | Iskop temeljne rupe, sastavljanje drvenog A stuba, sastavljanje drvenog A stuba i betonskog nogara ručno podizanje,centriranje, nabavka i ugradnja kamena, učvršćivanje i zatrpavanje temelja(sa kamenom i iskopom nabijanjem do potpune zbijenosti): A stubova sa stubovima 10m,11m i 12m na betonskim nogarima |  |  |
| 2.8.1. | I,II,III i IV kategorija | kom | 11 |
| 2.8.2. | V kategorija | kom | 5 |
| 2.8.3. | VI i VII kategorija | kom | 4 |
| 2.10. | Ručni utovar stubova 8m i 9m | kom | 194 |
| 2.11. | Ručni istovar stubova 8m i 9m | kom | 168 |
| 2.12. | Ručni utovar stubova 10m,11m i 12m | kom | 100 |
| 2.13. | Ručni istovar stubova 10m,11m i 12m | kom | 90 |
| 2.14. | Ručni utovar betonskih nogara | kom | 42 |
| 2.15. | Ručni istovar betonskih nogara | kom | 40 |
| 2.16. | Ručni prenos drvenih stubova 8m i 9m na rastojanju |  |  |
| 2.16.1. | do 100m | kom | 103 |
| 2.16.2. | do 250m | kom | 33 |
| 2.16.3. | do 500m | kom | 7 |
| 2.17. | Ručni prenos drvenih stubova 10m,11m i 12m na rastojanju |  |  |
| 2.17.1. | do 100m | kom | 28 |
| 2.17.2. | do 250m | kom | 12 |
| 2.17.3. | do 500m | kom | 6 |
| 2.18. | Ručni prenos betonskih nogara na rastojanju |  |  |
| 2.18.1. | do 100m | kom | 22 |
| 2.18.2. | do 250m | kom | 10 |
| 2.18.3. | do 500m | kom | 3 |
| 2.19. | Prosijecanje rastinja na trasi vodova prosječne zaraslosti |  |  |
| 2.19.1. | do 30% po polju mreže | m2 | 9.550 |
| 2.19.2. | od 30% do 60% po polju mreže | m2 | 10.450 |
| 2.19.3. | preko 60% po polju mreže | m2 | 5.700 |
| 3. | AB STUBOVI |  |  |
| 3.1. | Iskop temeljne rupe,ispomoć pri mašinskom podizanju (kada dizalicu obezbjeđuje ED), centriranje , nabavka i ugradnja kamena, učvršćivanje i zatrpavanje temelja (iskopom sa nabijanjem do potpune zbijenosti) stubova L9/315 |  |  |
| 3.1.1. | I,II,III i IV kategorija | kom | 70 |
| 3.1.2. | V kategorija | kom | 22 |
| 3.1.3. | VI i VII kategorija | kom | 0 |
| 3.2. | Iskop temeljne rupe,ispomoć pri mašinskom podizanju (kada dizalicu obezbjeđuje ED), centriranje , nabavka i ugradnja kamena i betona MB20, učvršćivanje i zatrpavanje temelja: stubova L9/315 |  |  |
| 3.2.1. | I,II,III i IV kategorija | kom | 121 |
| 3.2.2. | V kategorija | kom | 28 |
| 3.2.3. | VI i VII kategorija | kom | 0 |
| 3.3. | Iskop temeljne rupe,ispomoć pri mašinskom podizanju (kada dizalicu obezbjeđuje ED),centriranje ,nabavka i ugradnja kamena i betona MB20,učvršćivanje i zatrpavanje temelja: stubova U9/1000 |  |  |
| 3.3.1. | I,II,III i IV kategorija | kom | 53 |
| 3.3.2. | V kategorija | kom | 13 |
| 3.3.3. | VI i VII kategorija | kom | 0 |
| 3.4. | Iskop temeljne rupe,ispomoć pri mašinskom podizanju (kada dizalicu obezbjeđuje ED),centriranje ,nabavka i ugradnja kamena i betona MB20,učvršćivanje i zatrpavanje temelja: stubova U9/1600 |  |  |
| 3.4.1. | I,II,III i IV kategorija | kom | 41 |
| 3.4.2. | V kategorija | kom | 15 |
| 3.4.3. | VI i VII kategorija | kom | 0 |
| 3.5. | Iskop temeljne rupe,iskop rova za uzemljenje i postavljanje uzemljenja,ispomoć pri mašinskom podizanju (kada dizalicu obezbjeđuje ED),centriranje ,nabavka i ugradnja kamena,učvršćivanje i zatrpavanje temelja(iskopom sa nabijanjem do potpune zbijenosti) stubova (L10,L11 i L12)/315 |  |  |
| 3.5.1. | I,II,III i IV kategorija | kom | 27 |
| 3.5.2. | V kategorija | kom | 13 |
| 3.5.3. | VI i VII kategorija | kom | 0 |
| 3.6. | Iskop temeljne rupe,iskop rova za uzemljenje i postavljanje uzemljenja,ispomoć pri mašinskom podizanju (kada dizalicu obezbjeđuje ED),centriranje ,nabavka i ugradnja kamena i betona MB20,učvršćivanje i zatrpavanje temelja: stubova (L10,L11 i L12)/315 |  |  |
| 3.6.1. | I,II,III i IV kategorija | kom | 29 |
| 3.6.2. | V kategorija | kom | 10 |
| 3.6.3. | VI i VII kategorija | kom | 0 |
| 3.7. | Iskop temeljne rupe,iskop rova za uzemljenje i postavljanje uzemljenja,ispomoć pri mašinskom podizanju (kada dizalicu obezbjeđuje ED),centriranje ,nabavka i ugradnja kamena i betona MB20,učvršćivanje i zatrpavanje temelja: stubova (U10,U11 i U12)/1000 |  |  |
| 3.7.1. | I,II,III i IV kategorija | kom | 14 |
| 3.7.2. | V kategorija | kom | 7 |
| 3.7.3. | VI i VII kategorija | kom | 1 |
| 3.8. | Iskop temeljne rupe,iskop rova za uzemljenje i postavljanje uzemljenja,ispomoć pri mašinskom podizanju (kada dizalicu obezbjeđuje ED),centriranje ,nabavka i ugradnja kamena i betona MB20,učvršćivanje i zatrpavanje temelja: stubova (U10,U11 i U12)/1600 |  |  |
| 3.8.1. | I,II,III i IV kategorija | kom | 6 |
| 3.8.2. | V kategorija | kom | 2 |
| 3.8.3. | VI i VII kategorija | kom | 0 |
| 3.9. | Mašinsko podizanje stubova |  |  |
| 3.9.1. | (L9,L10,L11 i L12)/315 | kom | 227 |
| 3.9.2. | (U9,U10,U11 i U12)/1000 | kom | 60 |
| 3.9.3. | (U9,U10,U11 i U12)/1600 | kom | 53 |
| 4. | ČELIČNO-REŠETKASTI STUBOVI |  |  |
| 4.1. | Iskop temeljne rupe,iskop rova za uzemljenje i postavljenje uzemljenja,ručno podizanje,centriranje,nabavka i ugradnja kamena i betona MB20,učvršćivanje i zatrpavanje temelja,šalovanje itd. nosnog čelično-rešetkastog stuba |  |  |
| 4.1.1. | I,II,III i IV kategorija | kom | 7 |
| 4.1.2. | V kategorija | kom | 10 |
| 4.1.3. | VI i VII kategorija | kom | 0 |
| 4.2. | Iskop temeljne rupe,iskop rova za uzemljenje i postavljenje uzemljenja,ručno podizanje,centriranje,nabavka i ugradnja kamena i betona MB20,učvršćivanje i zatrpavanje temelja,šalovanje itd. zateznog čelično-rešetkastog stuba ili stuba STS |  |  |
| 4.2.1. | I,II,III i IV kategorija | kom | 2 |
| 4.2.2. | V kategorija | kom | 1 |
| 4.2.3. | VI i VII kategorija | kom | 0 |
| 4.3. | Ručni utovar nosnog čelično-rešetkastog stuba | kom | 16 |
| 4.4. | Ručni istovar nosnog čelično-rešetkastog stuba | kom | 16 |
| 4.5. | Ručni utovar zateznog čelično-rešetkastog stuba ili stuba za STS | kom | 5 |
| 4.6. | Ručni istovar zateznog čelično-rešetkastog stuba ili stuba za STS | kom | 5 |
| 4.7. | Ručni prenos nosnog čelično-rešetkastog stuba na rastojanju |  |  |
| 4.7.1. | do 100m | kom | 14 |
| 4.7.2. | do 250m | kom | 4 |
| 4.7.3. | do 500m | kom | 0 |
| 4.8. | Ručni prenos zateznog čelično-rešetkastog stuba ili stuba za STS na rastojanju |  |  |
| 4.8.1. | do 100m | kom | 5 |
| 4.8.2. | do 250m | kom | 3 |
| 4.8.3. | do 500m | kom | 0 |
| 5. | PREVOZ I REŽIJSKI RAD |  |  |
| 5.1. | Režijski rad NK radnika (utovar i istovar raznog materijala,ispomoć ekipama prilikom elektromontažnih radova,čišćenje postrojenja, rad u magacinu,štemanje itd. kao i svi oni radovi koji nijesu obuhvaćeni drugim stavkama) |  |  |
| 5.1.1. | NK radnik | h | 3.950 |
| 5.1.2. | Angažovanje radne snage po režijskom času u slučaju havarije (elementarne nepogode)-NK radnik | h | 2.130 |
| 5.2. | Upotreba vozila sa dizalicom | km | 560 |
| 5.3. | Upotreba vozila za prevoz drvenih stubova,kamena,betona,pijeska itd. | km | 11.400 |
| 5.4. | Upotreba kompresora | h | 348 |
| NAPOMENA : Izvođač građevinskih radova, u slučaju havarija na elektroenergetskim objektima, izazvanih elementarnim nepogodama, po prijemu usmenog ili pisanog zahtjeva (fax, e-mail), mora da obezbjedi najmanje dovoljan broj radnika u roku od 2 h, na bilo kojoj lokaciji (na teritoriji Regiona) gdje mogu da pristupe ekipe EPCG, bez obzira na vremenske uslove. Prijem zahtjeva je ograničen na period od 7h do 20h. Zahtjev upućen posle 20h tretiraće se kao da je primljen narednog dana u 7h. |

( Garantni rok: Za radove koji utiču na stabilnost i sigurnost objekta ili dijela objekta min 10 (deset) godina, a za ostale radove min 2 (dvije) godine.

Napomena:

Ispod se nalazi RAR file sa nacrtima i podacima vezano za stubove i polaganje kablova.

# IZJAVA NARUČIOCA DA ĆE UREDNO IZMIRIVATI OBAVEZE PREMA IZABRANOM PONUĐAČU

Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić

Broj: 11-90-54915

Nikšić: 01.09.2015. godine

U skladu sa članom 49 stav 1 tačka 3 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br. 42/11 i 57/14)   Izvršni direktor, Stefano Pastori, kao ovlašćeno lice Elektroprivrede Crne Gore AD, daje

I z j a v u

da će Elektroprivreda Crne Gore AD, shodno Planu javnih nabavki broj: 10-00-1031/2 od 17.01.2015. godine, i Ugovora o javnoj nabavci, uredno vršiti plaćanja preuzetih obaveza, po utvrđenoj dinamici.

Ovlašćeno lice naručioca             Izvršni direktor,

Stefano Pastori

s.r.

# IZJAVA NARUČIOCA (OVLAŠĆENO LICE, SLUŽBENIK ZA JAVNE NABAVKE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PLANIRANJU JAVNE NABAVKE) O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA

Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić

Broj: 11-90-54915/1

Nikšić: 01.09.2015. godine

U skladu sa članom 16 stav 5 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br. 42/11 i 57/14)

Izjavljujem

da u postupku javne nabavke iz Plana javne nabavke broj 10-00-1031/2 od 17.01.2015. godine za nabavku građevinskih radova za održavanje distributivnih objekata za Region 5 – za potrebe FC Distribucija, nijesam u sukobu interesa u smislu člana 16 stav 4  Zakona o javnim nabavkama i da ne postoji ekonomski i drugi lični interes koji može kompromitovati moju objektivnost i nepristrasnost u ovom postupku javne nabavke.

Ovlašćeno lice naručioca  Izvršni direktor, Stefano Pastori

s.r.

Službenik za javne nabavke  Radovan Radojević

s.r.

Lice koje je učestvovalo u planiranju  javne nabavke Marija Janjušević

s.r.

# IZJAVA NARUČIOCA (ČLANOVA KOMISIJE ZA OTVARANJE I VREDNOVANJE PONUDE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PRIPREMANJU TENDERSKE DOKUMENTACIJE) O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA

Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić

Broj: 11-90-54915/2

Nikšić: 01.09.2015. godine

U skladu sa članom 16 stav 5 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br.42/11 i 57/14)

Izjavljujem

da u postupku javne nabavke iz Plana javne nabavke broj 10-00-1031/2 od 17.01.2015. godine za nabavku građevinskih radova za održavanje distributivnih objekata za Region 5 – za potrebe FC Distribucija, nijesam u sukobu interesa u smislu člana 16 stav 4 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoji ekonomski i drugi lični interes koji može kompromitovati moju objektivnost i nepristrasnost u ovom postupku javne nabavke.

Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda, Mirko Dedović, dipl.pravnik

s.r.

Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda, Milena Savić, dipl.ecc

s.r.

Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda, Milinko Papović, dipl.el.ing.

s.r.

Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda, Ostoja Milošević, dipl.el.ing.

s.r.

Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda, Mitar Vidović, dipl.el.ing.

s.r.

# METODOLOGIJA NAČINA VREDNOVANJA PONUDA PO KRITERIJUMU I PODKRITERIJUMIMA

( Vrednovanje ponuda po kriterijumu najniže ponuđena cijena vršiće se na sljedeći način:

Za izbor najpovoljnije ponude, primjenom kriterijuma najniža ponuđena cijena, kao osnova za vrednovanje, uzimaju se ponuđene cijene, date od strane ponuđača, čije su ponude ispravne.

Maksimalan broj bodova, po ovom kriterijumu dodjeljuje se ponuđaču koji je ponudio najnižu cijenu, dok se bodovi ostalim ponudama, po ovom kriterijumu, dodijeljuju proporcionalno, u odnosu na najniže ponuđenu cijenu po formuli:

Broj bodova = Cmin (Najniža ponuđena cijena) / Cpon. (Ponuđena cijena) * 100

# OBRAZAC PONUDE SA OBRASCIMA KOJE PRIPREMA PONUĐAČ

## NASLOVNA STRANA PONUDE

(naziv ponuđača)

podnosi

(naziv naručioca)

P O N U D U

po Tenderskoj dokumentaciji broj ____ od _______ godine

za nabavku __________________________________________________________

(opis predmeta nabavke)

ZA

( Predmet nabavke u cjelosti

## PODACI O PONUDI I PONUĐAČU

Ponuda se podnosi kao:

( Samostalna ponuda

( Samostalna ponuda sa podizvođačem/podugovaračem

( Zajednička ponuda

( Zajednička ponuda sa  podizvođačem/podugovaračem

Podaci o podnosiocu samostalne ponude:

| Naziv i sjedište ponuđača |  |
| --- | --- |
| PIB |  |
| Broj računa i naziv banke ponuđača |  |
| Adresa |  |
| Telefon |  |
| Fax |  |
| E-mail |  |
| Lice/a ovlašćeno/a za potpisivanje finansijskog dijela ponude i dokumenata u ponudi | (Ime, prezime i funkcija) |
|  | (Potpis) |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  |

Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru samostalne ponude

| Naziv podugovarača /podizvođača |  |
| --- | --- |
| PIB |  |
| Ovlašćeno lice |  |
| Adresa |  |
| Telefon |  |
| Fax |  |
| E-mail |  |
| Procenat ukupne vrijednosti javne nabavke koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču |  |
| Opis dijela predmeta javne nabavake koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču |  |  |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  |

Podaci o podnosiocu zajedničke ponude

| Naziv podnosioca zajedničke ponude |  |
| --- | --- |
| Adresa |  |
| Ovlašćeno lice za potpisivanje finansijskog dijela ponude, nacrta ugovora o javnoj nabavci i nacrta okvirnog sporazuma | (Ime i prezime) |
|  | (Potpis) |
| Imena i stručne kvalifikacije lica koja će biti odgovorna za izvršenje ugovora |  |
|  | .... |

Podaci o nosiocu zajedničke ponude:

| Naziv nosioca zajedničke ponude |  |
| --- | --- |
| PIB |  |
| Broj računa i naziv banke ponuđača |  |
| Adresa |  |
| Ovlašćeno lice za potpisivanje dokumenata koji se odnose na nosioca zajedničke ponude | (Ime, prezime i funkcija) |
|  | (Potpis) |
| Telefon |  |
| Fax |  |
| E-mail |  |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  |

Podaci o članu zajedničke ponude:

| Naziv člana zajedničke ponude |  |
| --- | --- |
| PIB |  |
| Broj računa i naziv banke ponuđača |  |
| Adresa |  |
| Ovlašćeno lice za potpisivanje dokumenata koja se odnose na člana zajedničke ponude | (Ime, prezime i funkcija) |
|  | (Potpis) |
| Telefon |  |
| Fax |  |
| E-mail |  |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  |

Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru zajedničke ponude

| Naziv podugovarača /podizvođača |  |
| --- | --- |
| PIB |  |
| Ovlašćeno lice |  |
| Adresa |  |
| Telefon |  |
| Fax |  |
| E-mail |  |
| Procenat ukupne vrijednosti javne nabavke koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču |  |
| Opis dijela predmeta javne nabavake koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču |  |  |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  |

## FINANSIJSKI DIO PONUDE

| r.b. | Bitne karakteristike ponuđenog predmeta nabavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena bez pdv-a | Ukupan iznos bez PDV-a | PDV | Ukupan iznos sa PDV-om |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | KABLOVI I TRAFOSTANICE |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Iskop rova za TS,uzemljenje, NKRO itd | m3 | 246 |  |  |  |  |
| 1.2. | Iskop i zatrpavanje kablovskog rova sa vraćanjem u prvobitno stanje (u slucaju asfaltne površine vraćanje u prvobitno stanje ne podrazumijeva nanošenje završnog sloja asfalta) |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Kablovski rov prekriven zemljanom površinom | m3 | 550 |  |  |  |  |
| 1.2.2. | Kablovski rov prekriven betonskom površinom | m3 | 363 |  |  |  |  |
| 1.2.3. | Kablovski rov prekriven asfaltnom površinom | m3 | 322 |  |  |  |  |
| 1.3. | Razvlačenje i polaganje NN kablova presjeka do 95 mm2 (uključujući i 95 mm2) | m | 2.650 |  |  |  |  |
| 1.4. | Razvlačenje i polaganje NN kablova presjeka 120 mm2 i veći | m | 2.600 |  |  |  |  |
| 1.5. | Nabavka i ugradnja pijeska frakcije 0-4 za izradu kablovske posteljice | m3 | 196 |  |  |  |  |
| 1.6. | Ručni prenos i polaganje plastičnih štitnika ili betonskih ploča,juvidur cijevi,opomenske trake u kablovskom kanalu i bez obzira na broj kablova po rovu,1 do n | m | 3.515 |  |  |  |  |
| 1.7. | Razvlačenje i polaganje Fe-Zn trake za uzemljenje (kablova,trafostanica,stubova itd.) | kg | 2.490 |  |  |  |  |
| 1.8. | Iskop kablovskog rova u specifičnim uslovima(kod popravke postojećih kablova,izmještanje postojećih kablova-trasom postojećih kablova itd.) | m3 | 526 |  |  |  |  |
| 1.9. | Razvlačenje Al-Fe ili Cu užeta (razvlačenje i ispomoć pri njegovom zatezanju) | kg | 235 |  |  |  |  |
| 1.10. | Razvlačenje SKS-a do 35 mm2(ukljucujuci i 35 mm2) (razvlačenje i ispomoć pri njegovom zatezanju) | m | 8.050 |  |  |  |  |
| 1.11. | Razvlačenje SKS-a 50 mm2 i veći (razvlačenje i ispomoć pri njegovom zatezanju) | m | 4.700 |  |  |  |  |
|  | 1. Kablovi i trafostanice SUMA: |  |  |  |  |  |  |
| 2. | DRVENI STUBOVI I BETONSKI NOGARI |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Iskop temeljne rupe, ručno podizanje, centriranje, nabavka i ugradnja kamena, učvršćivanje i zatrpavanje temelja (sa kamenom i iskopom nabijanjem do potpune zbijenosti): stubova 8m i 9m |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | I,II,III i IV kategorija | kom | 165 |  |  |  |  |
| 2.1.2. | V kategorija | kom | 28 |  |  |  |  |
| 2.1.3. | VI i VII kategorija | kom | 0 |  |  |  |  |
| 2.2. | Iskop temeljne rupe,sastavljanje drvenog stuba i betonskog nogara,ručno podizanje,centriranje,nabavka i ugradnja kamena,učvršćivanje i zatrpavanje temelja(sa kamenom i iskopom nabijanjem do potpune zbijenosti): stubova 8m i 9m na betonskim nogarima |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | I,II,III i IV kategorija | kom | 91 |  |  |  |  |
| 2.2.2. | V kategorija | kom | 5 |  |  |  |  |
| 2.2.3. | VI i VII kategorija | kom | 2 |  |  |  |  |
| 2.3. | Iskop temeljne rupe, sastavljanje drvenog A stuba, ručno podizanje,centriranje,nabavka i ugradnja kamena,učvršćivanje i zatrpavanje temelja(sa kamenom i iskopom nabijanjem do potpune zbijenosti):A stubova sa stubovima 8m i 9m |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | I,II,III i IV kategorija | kom | 7 |  |  |  |  |
| 2.3.2. | V kategorija | kom | 2 |  |  |  |  |
| 2.3.3. | VI i VII kategorija | kom | 0 |  |  |  |  |
| 2.4. | Iskop temeljne rupe, sastavljanje drvenog A stuba, sastavljanje drvenog A stuba i betonskog nogara ručno podizanje,centriranje,nabavka i ugradnja kamena,učvršćivanje i zatrpavanje temelja(sa kamenom i iskopom nabijanjem do potpune zbijenosti):A stubova sa stubovima 8m i 9m na betonskim nogarima |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1. | I,II,III i IV kategorija | kom | 8 |  |  |  |  |
| 2.4.2. | V kategorija | kom | 3 |  |  |  |  |
| 2.4.3. | VI i VII kategorija | kom | 0 |  |  |  |  |
| 2.5. | Iskop temeljne rupe,ručno podizanje,centriranje,nabavka i ugradnja kamena,učvršćivanje i zatrpavanje temelja(sa kamenom i iskopom nabijanjem do potpune zbijenosti): stubova 10m,11m i 12m |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1. | I,II,III i IV kategorija | kom | 56 |  |  |  |  |
| 2.5.2. | V kategorija | kom | 8 |  |  |  |  |
| 2.5.3. | VI i VII kategorija | kom | 3 |  |  |  |  |
| 2.6. | Iskop temeljne rupe, sastavljanje drvenog stuba i betonskog nogara, ručno podizanje,centriranje,nabavka i ugradnja kamena,učvršćivanje i zatrpavanje temelja(sa kamenom i iskopom nabijanjem do potpune zbijenosti): stubova 10m,11m i 12m na betonskim nogarima |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.1. | I,II,III i IV kategorija | kom | 16 |  |  |  |  |
| 2.6.2. | V kategorija | kom | 2 |  |  |  |  |
| 2.6.3. | VI i VII kategorija | kom | 1 |  |  |  |  |
| 2.7. | Iskop temeljne rupe, sastavljanje drvenog A stuba, ručno podizanje,centriranje,nabavka i ugradnja kamena,učvršćivanje i zatrpavanje temelja(sa kamenom i iskopom nabijanjem do potpune zbijenosti): A stubova sa stubovima 10m,11m i 12m |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.1. | I,II,III i IV kategorija | kom | 4 |  |  |  |  |
| 2.7.2. | V kategorija | kom | 2 |  |  |  |  |
| 2.7.3. | VI i VII kategorija | kom | 0 |  |  |  |  |
| 2.8. | Iskop temeljne rupe, sastavljanje drvenog A stuba, sastavljanje drvenog A stuba i betonskog nogara ručno podizanje,centriranje, nabavka i ugradnja kamena, učvršćivanje i zatrpavanje temelja(sa kamenom i iskopom nabijanjem do potpune zbijenosti): A stubova sa stubovima 10m,11m i 12m na betonskim nogarima |  |  |  |  |  |  |
| 2.8.1. | I,II,III i IV kategorija | kom | 11 |  |  |  |  |
| 2.8.2. | V kategorija | kom | 5 |  |  |  |  |
| 2.8.3. | VI i VII kategorija | kom | 4 |  |  |  |  |
| 2.10. | Ručni utovar stubova 8m i 9m | kom | 194 |  |  |  |  |
| 2.11. | Ručni istovar stubova 8m i 9m | kom | 168 |  |  |  |  |
| 2.12. | Ručni utovar stubova 10m,11m i 12m | kom | 100 |  |  |  |  |
| 2.13. | Ručni istovar stubova 10m,11m i 12m | kom | 90 |  |  |  |  |
| 2.14. | Ručni utovar betonskih nogara | kom | 42 |  |  |  |  |
| 2.15. | Ručni istovar betonskih nogara | kom | 40 |  |  |  |  |
| 2.16. | Ručni prenos drvenih stubova 8m i 9m na rastojanju |  |  |  |  |  |  |
| 2.16.1. | do 100m | kom | 103 |  |  |  |  |
| 2.16.2. | do 250m | kom | 33 |  |  |  |  |
| 2.16.3. | do 500m | kom | 7 |  |  |  |  |
| 2.17. | Ručni prenos drvenih stubova 10m,11m i 12m na rastojanju |  |  |  |  |  |  |
| 2.17.1. | do 100m | kom | 28 |  |  |  |  |
| 2.17.2. | do 250m | kom | 12 |  |  |  |  |
| 2.17.3. | do 500m | kom | 6 |  |  |  |  |
| 2.18. | Ručni prenos betonskih nogara na rastojanju |  |  |  |  |  |  |
| 2.18.1. | do 100m | kom | 22 |  |  |  |  |
| 2.18.2. | do 250m | kom | 10 |  |  |  |  |
| 2.18.3. | do 500m | kom | 3 |  |  |  |  |
| 2.19. | Prosijecanje rastinja na trasi vodova prosječne zaraslosti |  |  |  |  |  |  |
| 2.19.1. | do 30% po polju mreže | m2 | 9.550 |  |  |  |  |
| 2.19.2. | od 30% do 60% po polju mreže | m2 | 10.450 |  |  |  |  |
| 2.19.3. | preko 60% po polju mreže | m2 | 5.700 |  |  |  |  |
|  | 2. Drveni i betonski nogari SUMA: |  |  |  |  |  |  |
| 3. | AB STUBOVI |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Iskop temeljne rupe,ispomoć pri mašinskom podizanju (kada dizalicu obezbjeđuje ED), centriranje , nabavka i ugradnja kamena, učvršćivanje i zatrpavanje temelja (iskopom sa nabijanjem do potpune zbijenosti) stubova L9/315 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | I,II,III i IV kategorija | kom | 70 |  |  |  |  |
| 3.1.2. | V kategorija | kom | 22 |  |  |  |  |
| 3.1.3. | VI i VII kategorija | kom | 0 |  |  |  |  |
| 3.2. | Iskop temeljne rupe,ispomoć pri mašinskom podizanju (kada dizalicu obezbjeđuje ED), centriranje , nabavka i ugradnja kamena i betona MB20, učvršćivanje i zatrpavanje temelja: stubova L9/315 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | I,II,III i IV kategorija | kom | 121 |  |  |  |  |
| 3.2.2. | V kategorija | kom | 28 |  |  |  |  |
| 3.2.3. | VI i VII kategorija | kom | 0 |  |  |  |  |
| 3.3. | Iskop temeljne rupe,ispomoć pri mašinskom podizanju (kada dizalicu obezbjeđuje ED),centriranje ,nabavka i ugradnja kamena i betona MB20,učvršćivanje i zatrpavanje temelja: stubova U9/1000 |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1. | I,II,III i IV kategorija | kom | 53 |  |  |  |  |
| 3.3.2. | V kategorija | kom | 13 |  |  |  |  |
| 3.3.3. | VI i VII kategorija | kom | 0 |  |  |  |  |
| 3.4. | Iskop temeljne rupe,ispomoć pri mašinskom podizanju (kada dizalicu obezbjeđuje ED),centriranje ,nabavka i ugradnja kamena i betona MB20,učvršćivanje i zatrpavanje temelja: stubova U9/1600 |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | I,II,III i IV kategorija | kom | 41 |  |  |  |  |
| 3.4.2. | V kategorija | kom | 15 |  |  |  |  |
| 3.4.3. | VI i VII kategorija | kom | 0 |  |  |  |  |
| 3.5. | Iskop temeljne rupe,iskop rova za uzemljenje i postavljanje uzemljenja,ispomoć pri mašinskom podizanju (kada dizalicu obezbjeđuje ED),centriranje ,nabavka i ugradnja kamena,učvršćivanje i zatrpavanje temelja(iskopom sa nabijanjem do potpune zbijenosti) stubova (L10,L11 i L12)/315 |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | I,II,III i IV kategorija | kom | 27 |  |  |  |  |
| 3.5.2. | V kategorija | kom | 13 |  |  |  |  |
| 3.5.3. | VI i VII kategorija | kom | 0 |  |  |  |  |
| 3.6. | Iskop temeljne rupe,iskop rova za uzemljenje i postavljanje uzemljenja,ispomoć pri mašinskom podizanju (kada dizalicu obezbjeđuje ED),centriranje ,nabavka i ugradnja kamena i betona MB20,učvršćivanje i zatrpavanje temelja: stubova (L10,L11 i L12)/315 |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.1. | I,II,III i IV kategorija | kom | 29 |  |  |  |  |
| 3.6.2. | V kategorija | kom | 10 |  |  |  |  |
| 3.6.3. | VI i VII kategorija | kom | 0 |  |  |  |  |
| 3.7. | Iskop temeljne rupe,iskop rova za uzemljenje i postavljanje uzemljenja,ispomoć pri mašinskom podizanju (kada dizalicu obezbjeđuje ED),centriranje ,nabavka i ugradnja kamena i betona MB20,učvršćivanje i zatrpavanje temelja: stubova (U10,U11 i U12)/1000 |  |  |  |  |  |  |
| 3.7.1. | I,II,III i IV kategorija | kom | 14 |  |  |  |  |
| 3.7.2. | V kategorija | kom | 7 |  |  |  |  |
| 3.7.3. | VI i VII kategorija | kom | 1 |  |  |  |  |
| 3.8. | Iskop temeljne rupe,iskop rova za uzemljenje i postavljanje uzemljenja,ispomoć pri mašinskom podizanju (kada dizalicu obezbjeđuje ED),centriranje ,nabavka i ugradnja kamena i betona MB20,učvršćivanje i zatrpavanje temelja: stubova (U10,U11 i U12)/1600 |  |  |  |  |  |  |
| 3.8.1. | I,II,III i IV kategorija | kom | 6 |  |  |  |  |
| 3.8.2. | V kategorija | kom | 2 |  |  |  |  |
| 3.8.3. | VI i VII kategorija | kom | 0 |  |  |  |  |
| 3.9. | Mašinsko podizanje stubova |  |  |  |  |  |  |
| 3.9.1. | (L9,L10,L11 i L12)/315 | kom | 227 |  |  |  |  |
| 3.9.2. | (U9,U10,U11 i U12)/1000 | kom | 60 |  |  |  |  |
| 3.9.3. | (U9,U10,U11 i U12)/1600 | kom | 53 |  |  |  |  |
|  | 3. AB Stubovi SUMA: |  |  |  |  |  |  |
| 4. | ČELIČNO-REŠETKASTI STUBOVI |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Iskop temeljne rupe,iskop rova za uzemljenje i postavljenje uzemljenja,ručno podizanje,centriranje,nabavka i ugradnja kamena i betona MB20,učvršćivanje i zatrpavanje temelja,šalovanje itd. nosnog čelično-rešetkastog stuba |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | I,II,III i IV kategorija | kom | 7 |  |  |  |  |
| 4.1.2. | V kategorija | kom | 10 |  |  |  |  |
| 4.1.3. | VI i VII kategorija | kom | 0 |  |  |  |  |
| 4.2. | Iskop temeljne rupe,iskop rova za uzemljenje i postavljenje uzemljenja,ručno podizanje,centriranje,nabavka i ugradnja kamena i betona MB20,učvršćivanje i zatrpavanje temelja,šalovanje itd. zateznog čelično-rešetkastog stuba ili stuba STS |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. | I,II,III i IV kategorija | kom | 2 |  |  |  |  |
| 4.2.2. | V kategorija | kom | 1 |  |  |  |  |
| 4.2.3. | VI i VII kategorija | kom | 0 |  |  |  |  |
| 4.3. | Ručni utovar nosnog čelično-rešetkastog stuba | kom | 16 |  |  |  |  |
| 4.4. | Ručni istovar nosnog čelično-rešetkastog stuba | kom | 16 |  |  |  |  |
| 4.5. | Ručni utovar zateznog čelično-rešetkastog stuba ili stuba za STS | kom | 5 |  |  |  |  |
| 4.6. | Ručni istovar zateznog čelično-rešetkastog stuba ili stuba za STS | kom | 5 |  |  |  |  |
| 4.7. | Ručni prenos nosnog čelično-rešetkastog stuba na rastojanju |  |  |  |  |  |  |
| 4.7.1. | do 100m | kom | 14 |  |  |  |  |
| 4.7.2. | do 250m | kom | 4 |  |  |  |  |
| 4.7.3. | do 500m | kom | 0 |  |  |  |  |
| 4.8. | Ručni prenos zateznog čelično-rešetkastog stuba ili stuba za STS na rastojanju |  |  |  |  |  |  |
| 4.8.1. | do 100m | kom | 5 |  |  |  |  |
| 4.8.2. | do 250m | kom | 3 |  |  |  |  |
| 4.8.3. | do 500m | kom | 0 |  |  |  |  |
|  | 4. Čelično rešetkasti stubovi SUMA: |  |  |  |  |  |  |
| 5. | PREVOZ I REŽIJSKI RAD |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Režijski rad NK radnika (utovar i istovar raznog materijala,ispomoć ekipama prilikom elektromontažnih radova,čišćenje postrojenja, rad u magacinu,štemanje itd. kao i svi oni radovi koji nijesu obuhvaćeni drugim stavkama) |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. | NK radnik | h | 3.950 |  |  |  |  |
| 5.1.2. | Angažovanje radne snage po režijskom času u slučaju havarije (elementarne nepogode)-NK radnik | h | 2.130 |  |  |  |  |
| 5.2. | Upotreba vozila sa dizalicom | km | 560 |  |  |  |  |
| 5.3. | Upotreba vozila za prevoz drvenih stubova,kamena,betona,pijeska itd. | km | 11.400 |  |  |  |  |
| 5.4. | Upotreba kompresora | h | 348 |  |  |  |  |
|  | 5. Prevoz i režijski sat SUMA: |  |  |  |  |  |  |
| Ukupno bez PDV-a (1+2+3+4+5) |  |  |  |  |
| PDV 19% |  |  |  |  |
| Ukupan iznos sa PDV-om: |  |  |  |  |
| 1) brojkama |  |  |  |  |
| 2) slovima |  |  |  |  |

Uslovi ponude:

| Rok izvršenja ugovora je |  |
| --- | --- |
| Mjesto izvršenja ugovora je |  |
| Garantni rok |  |
| Rok plaćanja |  |
| Način plaćanja |  |
| Period važenja ponude |  |

Ovlašćeno lice ponuđača

___________________________

(ime, prezime i funkcija)

M.P.	___________________________

(svojeručni potpis)

## IZJAVA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA NA STRANI PONUĐAČA,PODNOSIOCA ZAJEDNIČKE PONUDE, PODIZVOĐAČA /PODUGOVARAČA

(ponuđač)

Broj: ________________

Mjesto i datum: _________________

Ovlašćeno lice ponuđača/člana zajedničke ponude, podizvođača / podugovarača
       (ime i prezime i radno mjesto)     , u skladu sa članom 17 stav 3 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14) daje

Izjavu

da nije u sukobu interesa sa licima naručioca navedenim u izjavama o nepostojanju sukoba interesa na strani naručioca, koje su sastavni dio predmetne Tenderske dokumentacije broj ___ od ________ godine za nabavku 	(opis predmeta)        , u smislu člana 17 stav 1 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoje razlozi za sukob interesa na strani ovog ponuđača, u smislu člana 17 stav 2 istog zakona.

Ovlašćeno lice ponuđača

___________________________

(ime, prezime i funkcija)

___________________________

(svojeručni potpis)

M.P.

## DOKAZI O ISPUNJENOSTI OBAVEZNIH USLOVA ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA

Dostaviti:

- dokaz o registraciji izdatog od organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlašćenim licima ponuđača;

- dokaz izdat od organa nadležnog za poslove poreza (državne i lokalne uprave) da su uredno prijavljene, obračunate i izvršene sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa do 90 dana prije dana javnog otvaranja ponuda, u skladu sa propisima Crne Gore, odnosno propisima države u kojoj ponuđač ima sjedište;

- dokaz nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, koji ne smije biti stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda, da ponuđač, odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare;

- dokaz o posjedovanju važeće dozvole, licence, odobrenja, odnosno drugog akta izdatog od nadležnog organa traženog tačkom VII poziva za javno nadmetanje.

1. Ponuđač je u predmetnom postupku javne nabavke, za izvođenje radova, dužan da dostavi dokaze za privredno društvo, pravno lice, odnosno preduzetnika, da posjeduje licencu za:

–	Izvođenje građevinskih i građevinsko zanatskih radova na objektima visokogradnje;

–	Izvođenje elektroinstalacija jake struje.

Ponuđač tj. privredno društvo, pravno lice, odnosno preduzetnik, treba da ima zaposlenog inženjera koji posjeduje licencu za:

–	Rukovođenje izvođenjem građevinskih i građevinsko znatskih radova na objektima visokogradnje;

–	Rukovođenje izvođenjem elektroinstalacija jake struje.

2. Naručilac se obratio za iste radove Ministarstvu unutrašnjih poslova Crne Gore sa sa Zahtjevom br. 40-00 - 24978 od 12.12.2013. godine, koji organ se aktom broj: 04/2 - 404/13 - 82519/2 od 25.12.2013.  godine izjasnio da su ponuđači, u predmetnom postupku javne nabavke, za izvođenje radova, dužni da dostave dokaze da poslove miniranja može da vrši privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik koje posjeduje dozvolu za vršenje djelatnosti miniranja, a koju izdaje Ministarstvo unutrašnjih poslova (čl.53 i 54 Zakona o eksplozivnim materijama), pri čemu se eksplozivne materije mogu upotrebljavati samo na mjestima koja su određena u dozvoli za nabavku (čl. 43 Zakona o eksplozivnim materija).

# DOKAZI O ISPUNJAVANJU USLOVA EKONOMSKO-FINANSIJSKE SPOSOBNOSTI

-  Nije potrebno.

## DOKAZI O ISPUNJAVANJU USLOVA STRUČNO-TEHNIČKE I KADROVSKE OSPOSOBLJENOSTI

Dostaviti:

( liste radova koji su izvedeni u posljednjih dvije do pet godina, sa rokovima izvođenja radova, uključujući vrijednost, vrijeme i lokaciju izvođenja

( izjave o obrazovnim i profesionalnim kvalifikacijama ponuđača, kvalifikacijama rukovodećih lica i posebno kvalifikacijama lica koja su odgovorna za izvođenje konkretnih radova;

( izjave o tehničkoj opremi koju ponuđač ima na raspolaganju za izvođenje konkretnih radova;

( izjave o namjeri i predmetu podugovaranja, odnosno angažovanja podizvođača sa spiskom podugovarača, odnosno podizvođača sa bližim podacima (naziv, adresa, procentualno učešće i sl.).

OBRAZAC  IR1

LISTA RADOVA KOJI SU IZVEDENI U POSLJEDNJIH DVIJE GODINE

| Red. br. | Vrsta izvedenog rada | Naručilac radova (investitor) | Vrijednost izvedenih radova (€) | Vrijeme izvodjenja radova (početak i kraj) | Lokacija izvođenja radova | Klijenti koji se mogu kontaktirati za dodatne informacije |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

Ovlašćeno lice ponuđača

___________________________

(ime, prezime i funkcija)

___________________________

(svojeručni potpis)

M.P.

OBRAZAC IR2

IZJAVA O OBRAZOVNIM I PROFESIONALNIM KVALIFIKACIJAMA PONUĐAČA, KVALIFIKACIJAMA RUKOVODEĆIH LICA I POSEBNO KVALIFIKACIJAMA LICA KOJA SU ODGOVORNA ZA IZVOĐENJE KONKRETNIH RADOVA Ovlašćeno lice ponuđača/člana zajedničke ponude ____________________________ (ime i prezime i radno mjesto) Izjavljuje da ponuđač/ član zajedničke ponude ____________________posjeduje obrazovne i profesionalne kvalifikacije za blagovremenu, efikasnu i kvalitetnu realizaciju ugovora o javnoj nabavci radova i da njegova rukovodeća lica i lica koja će biti odgovorna za izvođenje konkretnih usluga imaju odgovarajuće stručne kvalifikacije navedene u tabeli koja slijedi. Red. br. Prezime i ime Školska sprema i zvanje Licenca, odobrenje i sl. Godine prakse u struci Funkcija koju će zauzimati 1 2 ... Sastavni dio izjave su dokazi o načinu angažovanja lica koja su navedena u tabeli (kopija radne knjižice ili kopija prijave o osiguranju) koji se mogu provjeriti kod nadležnog organa, odnosno organizacije. Ovlašćeno lice ponuđača ___________________________ (ime, prezime i funkcija) ___________________________ (svojeručni potpis) M.P.

OBRAZAC IR5

IZJAVA O TEHNIČKOJ OPREMI KOJU PONUĐAČ IMA NA RASPOLAGANJU ZA IZVOĐENJE KONKRETNIH RADOVA Ovlašćeno lice ponuđača/člana zajedničke ponude _________________ (ime i prezime i radno mjesto) Izjavljuje da je ponuđač/član zajedničke ponude ____________________________ tehnički opremljen i osposobljen za izvođenje predmetnih radova i da raspolaže potrebnim sredstvima i opremom, od kojih će za blagovremenu, efikasnu i kvalitetnu realizaciju ugovora o javnoj nabavci, u skladu sa uslovima predviđenim tenderskom dokumentacijom, angažovati sredstva i opremu navedene u tabeli koja slijedi R.b . Vrsta i karakteristike sredstava i opreme Pravni osnov raspolaganja (svojina/zakup/podugovor) Godina proizvodnje Količina Količina sredstava i opreme sa kojima ponuđač raspolaže Količina sredstava i opreme sa kojima ponuđač raspolaže 1 2 3 ... Ovlašćeno lice ponuđača ___________________________ (ime, prezime i funkcija) ___________________________ (svojeručni potpis) M.P.

OBRAZAC IR8

IZJAVA O NAMJERI I PREDMETU PODUGOVARANJA, ODNOSNO ANGAŽOVANJU PODIZVOĐAČA Ovlašćeno lice ponuđača/člana zajedničke ponude__________________________ (ime i prezime i radno mjesto) Izjavljuje da ponuđač/član zajedničke ponude ____________________ ne / namjerava da za predmetnu javnu nabavku ___________________, angažuje podugovarača/e, odnosno podizvođača/e: 1. 2. ..... Ovlašćeno lice ponuđača ___________________________ (ime, prezime i funkcija) ___________________________ (svojeručni potpis) M.P.

# NACRT UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI

Ovaj ugovor zaključen je  između:

Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić sa sjedištem u Nikšiću, ulica Vuka Karadžića br. 2, PIB: 0200230  Matični broj: 20/31-00112-1 Broj računa: 535-11-55 Naziv banke: Prva banka Crne Gore koga zastupa Izvršni direktor, Stefano Pastori, (u daljem tekstu: Naručilac)

i

Ponuđača ______________________ sa sjedištem u ________________, ulica____________, Broj računa: ______________________, Naziv banke: ________________________, koga zastupa _____________, (u daljem tekstu:  Izvodjač).

Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak za nabavku građevinskih radova za region 5 za potrebe FC Distribucija, broj: 128/15 od 11.09.2015. godine;

Broj i datum odluke o izboru najpovoljnije ponude: _____________________;

Ponuda ponuđača    (naziv ponuđača)    broj ______ od _________________________.

Ugovorne strane su dogovorile sledeće:

I PREDMET UGOVORA

Član 1.

Predmet ovog Ugovora su radovi.

Poslovi iz ovog Ugovora obuhvataju izvođenje građevinskih radova za Region 5 za potrebe FC Distribucija.

Jedinične i ukupna ponuđena cijena, način plaćanja i ostali uslovi Izvođača za radove koji su predmet ovog Ugovora, su sadržani u prihvaćenoj Ponudi koja je integrisana u odredbama Ugovora.

II CIJENA I NAČIN PLAĆANJA

Član 2.

Ukupna cijena za izvođenje radova iz ovog Ugovora bez PDV-a iznosi _____________ € ( _______________________________ Eura).

PDV 19% u iznosu od _________________ €.

Ukupna cijena za izvođenje radova iz ovog Ugovora sa PDV-om iznosi _____________ € (_______________________________ Eura).

Član 3.

Plaćanje za izvedene radove iz člana 1 ovog ugovora vršiće se u roku od 60 dana računajući od dana ispostavljanja privremene/okončane situacije ovjerene od strane nadzornog organa Naručioca. Količinu izvršenih radova nakon završetka pojedine pozicije utvrđuje Izvođač u prisustvu Naručioca i podatke unosi u građevinsku knjigu.

Izvođač će mjesečnu privremenu i okončanu situaciju dostaviti Nadzornom organu preko građevinskog dnevnika najkasnije do poslednjeg dana u mjesecu u kome su izvršeni radovi. Nadzorni organ  će primljenu situaciju, ako nema primjedbi,  ovjeriti u roku od 7 dana.

Ukoliko Nadzorni organ na podnesenu situaciju ima primjedbi, on će tražiti od Izvođača  da te primjedbe otkloni. Ukoliko Izvođač u roku od 2 dana ne otkloni primjedbe Nadzorni organ će staviti svoje primjedbe i nesporni dio ovjeriti i  dostaviti situaciju na verfikaciju Naručiocu.

Član 4.

U cilju obezbjeđenja plaćanja na način preciziran u st.1 ovog člana Naručilac garantuje i Izjavom datom u skladu sa Pravilnikom o obliku, sadržini i načinu izdavanja isprave, kojom se objezbjeđuje uredno plaćanje obaveza iz javnih nabavki (‘’Sl.list CG’’ br.62/11) koja čini sastavni dio ovog Ugovora.

III ROKOVI

Član 5.

Rok za izvođenje radova je 365 dana od dana zaključenja Ugovora.

Član 6.

Bilo koje obavještenje ili druga formalna komunikacija u vezi sa ovim Ugovorom mora biti data u pisanom obliku (što uključuje faks i e-mail) i može biti dostavljena ili poslata poštom, faksom ili e-mailom ugovornoj strani na adresi navedenoj u ovom Ugovoru i to:

| Za Naručioca: | Za Izvođača: |
| --- | --- |
| Direkcija za nabavku i logistiku | U vezi sačinjavanje faktura |
| Kontakt osoba: | Kontakt osoba: |
| Telefon: | Tel: |
| Fax: | Fax: |
| E-mail: | E-mail: |
| U vezi tehničkih pitanja | U vezi tehničkih pitanja |
| Kontakt osoba: | Kontakt osoba: |
| Tel: | Tel: |
| Fax: | Fax: |
| E-mail: | E-mail: |

Original privremenu/okončanu situaciju sa pozivom na broj Ugovora po kojem se nabavka vrši, a po cijenama iz specifikacije odnosno ponude Izvođača dostaviti na adresu Direkcija za nabavku i logistiku, ul. Ivana Milutinovića br. 12, Podgorica (N/R Milena Savić, dipl. ecc.).

Član 7.

Vrstu i količinu izvršenih radova Izvođač će svakodnevno unositi u Građevinski dnevnik i isti narednog dana dostavljati Nadzornom organu na ovjeru. Podatke iz ovjerenog, od strane Nadzora, Građevinskog dnevnika, Izvođač unosi u Građevinsku knjigu. Građevinsku knjigu Izvođač dostavlja Nadzornom organu na ovjeru sedmodnevno.

Izvođač će privremene/okončanu situaciju dostavljati Naručiocu preko Arhive Naručioca. Nakon ovjere od strane Nadzornog organa i ovlašćenog lica situacije će biti date na plaćanje.

Ukoliko Nadzorni organ na podnesenu situaciju ima primjedbi, on će tražiti od Izvođača  da te primjedbe otkloni. Ukoliko Izvođač u roku od 2 dana ne otkloni primjedbe Nadzorni organ će staviti svoje primjedbe i nesporni dio ovjeriti i dostaviti situaciju na verfikaciju Naručiocu.

Član 8.

Na dan uvođenja Izvođača u posao otvara se građevinski dnevnik u kome se konstatuje da ga je Naručilac uveo u posao, a ovaj primio lokaciju i svu potrebnu dokumentaciju, čime su stvoreni uslovi da otpočnu radovi.

Mesto izvršenja ugovora je Kotor, Tivat i Herceg Novi.

Član 9.

Izvođač je dužan da upisom u građevinski dnevnik konstatuje okolnosti koje mogu uticati  na produženje roka ugovorenih radova ili pojedinih faza radova (početak, trajanje i prestanak okolnosti), a Naručioc mu to svojim potpisom potvrđuje. Ukoliko upisano produženje roka ima direktan uticaj na ukupno produženje roka izvođenja radova, Izvođač je dužan pisanim putem o tome obavijestiti Naručioca, te pribaviti pismenu saglasnost od Naručioca u roku od 3 dana za produženje roka potpisanu i ovjerenu od Naručioca.

Danom završetka radova smatra se dan obostrano utvrđen građevinskim dnevnikom.

IV OBAVEZE UGOVORNIH STRANA

Član 10.

Izvođač se obavezuje:

- Da radove na održavanju objekata za Region 5 -  Kotor, Tivat i Herceg Novi prema specifikaciji iz Ugovora izvede u skladu sa zakonom i drugim propisima, tehničkim normativima i normama kvaliteta;

- Da radove na održavanju objekata prema specifikaciji iz Ugovora i prihvaćene ponude izvede stručnim radnicima koji raspolažu iskustvom na izvođenju predmetnih radova u rokovima koje mu Naručilac pisanim putem, a u slučaju hitnosti i usmeno, odredi u zahtjevu za izvođenje radova;

- Da sa Izvođačem usaglasi plan i način rada za redovne radove i havarije;

- Da o svom trošku vrši transport, smještaj i ishranu;

- Da preda Naručiocu Rješenje o imenovanju odgovornog rukovodioca za izvođenje radova;

- Da rukovodi izvršenjem svih ugovorenih radova;

- Da za sve ugrađene materijale dostavi ateste i dokaze kvaliteta;

- Da obezbijedi primjenu mjera i sredstava za zaštitu na radu, kao i zaštite od požara, propisanih Zakonom;

- Da sa Naručiocem zaključi poseban Ugovor o zaštiti na radu;

- Da sprovede sve mjere na zaštiti okoline;

- Da o svom trošku svakodnevno uklanja sa objekta sav otpadni materijal, a da nakon završetka svih radova, a prije primopredaje istih, ukloni sav otpadni materijal i očisti očisti gradilište od otpadaka koje je napravio i uredi i očisti okolinu građevine i samu građevinu (objekat na kome je izvodio radove);

- Da obezbijedi uredno vođenje građevinske knjige, građevinskog dnevnika i ostale dokumentacije predviđene važećim propisima za ovu vrstu radova;

Član 11.

Naručilac se obavezuje:

- Da u ugovorenom roku Izvođača uvede u posao. Pod uvođenjem u posao podrazumijeva se obezbeđenje potrebnih uslova za nesmetano izvođenje radova;

- Da sa Izvođačem usaglasi plan i način rada za redovne radove i havarije;

- Da obezbijedi stručno vršenje nadzora, odnosno da prati realizaciju izvršenja radova i prisustvuje primopredaji radova;

- Da obezbijedi Izvođaču pravo pristupa gradilištu (predaja gradilišta);

- Da preda Izvođaču Rješenje o imenovanju nadzornog organa za elektromontažne i građevinske radove;

- Da Izvođaču uredno plaća za isporučeni materijal, ugradnju i izvedene radove na način kako je to predviđeno ovim Ugovorom.

Član 12.

Izvođač će postupiti po primjedbama Naručioca bez posebne naknade, ukoliko takve primjedbe ne predstavljaju promjenu ugovorenog obima posla.

Naručilac je obavezan da u slučaju uočavanja propusta u izvršenju posla pisanim putem pozove Izvođača i da putem Zapisnika zajednički konstatuju uzrok i obim uočenih propusta. Ukoliko se Izvođač ne odazove pozivu Naručioca, Naručilac može angažovati treće lice na teret Izvođača.

Izvođač ima pravo uz saglasnost Naručioca da angažuje druge organizacije ili lica za izvršenje pojedinih djelova ugovorenog posla, uz svoju potpunu i isključivu moralnu i materijalnu odgovornost prema Naručiocu.

Izvođač je dužan da omogući Naručiocu uvid u sve faze izvršenja ugovorenog posla. Ovo se odnosi i na dio posla koji Izvođač povjerava drugoj organizaciji, odnosno drugom licu.

Član 13.

Ugovorne strane su dužne srazmjerno svojim obavezama da na gradilištu preduzimaju  mjere radi obezbeđenja sigurnosti objekta ili radova, opreme, uređaja i instalacija, zaposlenih, prolaznika i okoline.

Član 14.

Ako Izvođač svojom krivicom dovede u pitanje rok i završetak objekta iz člana 1 ovog ugovora i u ugovorenom roku njegovog završetka ili od strane Naručioca produženom roku, tada Naručilac ima pravo da sve, ili dio preostalih neizvršenih radova oduzme Izvođaču i bez njegove posebne saglasnosti ustupi  na izvođenje drugom izvođaču.

Eventualne razlike između ugovorene cijene oduzetih radova i cijene ugovorene sa drugim izvođačem, snosi Izvođač.

Član 15.

Izvođač je dužan da prije početka izvođenja radova postavi na vidno mjesto tablu sa podacima o izvođaču radova, naručiocu, datumu početka i završetka radova, nadzornom organu i odgovornom rukovodiocu radova.

Član 16.

Nadzorni organ ovlašćen je da se stara i kontroliše: da li Izvođač izvodi radove prema tehničkoj dokumentaciji, provjeru kvaliteta izvođenja radova, primjenu propisa, standarda, tehničih normativa i normi kvaliteta, kontrolu kvaliteta materijala  koji se ugrađuju, da daje tehnička tumačenja eventualno nejasnih detalja u projektu potrebnih za izvođenje radova u duhu uslova utvrđenih ugovorom, da kontroliše dinamiku napredovanja radova i ugovorenog roka završetka objekta, da ocjenjuje spremnost i sposobnost radne snage i oruđa rada angažovanih na izgradnji objekta, kao i da vrši i druge poslove koji proizilaze iz važećih propisa i spadaju u nadležnost i funkciju nadzora.

Nadzorni organ nema pravo da oslobodi Izvođača od bilo koje njegove dužnosti ili obaveze iz ugovora ukoliko za to ne dobije pisano ovlašćenje od Naručioca. Postojanje nadzornog organa i njegovi propusti u vršenju stručnog nadzora ne oslobađaju Izvođača od njegove obaveze i odgovornosti za kvalitetno i pravilno izvođenje radova.

V GARANTNI ROK

Član 17.

Garantni rok za izvedene radove je za stabilnost objekta ____ godina, za ostale radove _____ godina, a počinje teći od dana primopredaje radova.

Izvođač je dužan da u garantnom roku otkloni o svom trošku sve nedostatke na objektu, koji su nastupili zbog toga što se Izvođač nije pridržavao svojih obaveza u pogledu kvaliteta radova i materijala.

Ako Izvođač ne otloni nedostatke u primjerenom roku koji mu je ostavljen, Naručilac ima pravo da da te nedostatke otloni sam ili angažovanjem drugog lica, na račun Izvođača, s tim što je pri tom dužan da postupa sa pažnjom dobrog privrednika.

Izvođač nije dužan da otloni nedostatke koji su nastali kao posledica nemara, nepažnje, nestručnog rukovanja i upotrebe, odnosno nenamjesnog korišćenja objekta od strane Naručioca ili trećih lica. Za ugrađenu opremu važi garancija proizvođača.

VI PRIMOPREDAJA

Član 18.

Pregled i primopredaja izvedenih radova vršiće se prema propisima koji važe u sjedištu Naručioca. Obavijest da su radovi završeni Izvođač podnosi Naručiocu preko Nadzornog organa.

Strane ugovora su u obavezi da organizuju pregled i primopredaju izvedenih radova.

VII ZAŠTITA NA RADU I ZAŠTITA OKOLINE

Član 19.

Izvođač je dužan da obezbijedi primjenu mjera zaštite na radu propisanih Zakonom o zaštiti i zdravlju  na radu (Sl.list CG br. 39/2011, 50/2011, 66/2012 i 34/2011), kako nebi došlo do povrede, odnosno nesreće na poslu, a u  slučaju da dođe do povrede, odnosno nesreće na poslu, odgovoran je Izvođač po svim osnovama.

Naručilac i Izvođač su dužni da, prije početka izvođenja radova, shodno Zakonu zaključe poseban ugovor o organizovanju i sprovođenju mjera zaštite na radu i međusobnim pravima i obavezama.

Član 20.

Izvođač je dužan da preduzima sve mjere za zaštitu životne sredine, da upravlja otpadom koji nastane u izvođenju radova (sopstveni otpad Izvođača) i postupa u svemu u skladu sa propisima koji regulišu ovu oblast.

Član 21.

Ukoliko dođe do narušavanja životne sredine, Izvođač je dužan da, odmah bez odlaganja, obavijestiti Naručioca, kako bi isti preduzeo aktivnosti na saniranju nastale štete i narušenu životnu sredinu doveo u stanje koje je predhodilo nastaloj šteti.

U slučajevima  iz  stava 1 ovog člana, Izvođač je dužan da Naručiocu isplati novčanu naknadu na ime otklanjanja štete i svih posljedica narušavanja životne sredine.

Izvođač je dužan da Naručiocu isplati novčanu naknadu na ime otklanjanja štete i svih posljedica narušavanja životne sredine i u slučajevima kada narušavanje životne sredine uslijed izvođenja radova, Naručilac sam utvrdi, bilo u toku trajanja ugovornog roka ili nakon isteka istog uključujući i garantni rok.

VIII OSTALE ODREDBE

Član 22.

Izvođač je dužan da u slučaju havarija na elektroenergetskim objektima, po prijemu usmenog ili pismenog zahtjeva (fax, e-mail), mora da obezbjedi dovoljan broj radnika za potrebe ED Kotor, Tivat i Herceg Novi u roku od 2h, na bilo kojoj lokaciji (na teritoriji lokalne distribucije) gdje mogu da pristupe ekipe EPCG, bez obzira na vremenske uslove.

Prijem zahtjeva je ograničen na period od 7h do 20h. Zahtjev upućen posle 20h tretiraće se kao da je primljen narednog dana u 7h.

Član 23.

Ugovorne strane su saglasne da do raskida ovog Ugovora može doći ako Izvođač ne bude izvršavao svoje obaveze u rokovima i na način predviđen Ugovorom:

- U slučaju kada nadzorni organ Naručioca ustanovi, u toku izvršenja ugovornih obaveza, da kvalitet isporučenog materijala i izvedenih radova odstupa od traženog, odnosno ponuđenog kvaliteta iz ponude Izvođača;

- U slučaju da se Izvođač ne pridržava dogovorene dinamike izvršenja posla;

- Ukoliko Izvođač ne izvrši korekciju propusta u realizaciji svojih ugovornih obaveza u roku od 5 (pet) dana od dana prijema zvaničnog upozorenja Naručioca, ili u bilo kom daljem period koji je Naručilac nakon toga pisano odobrio;

- Ukoliko Izvođač postane nesolventan ili ode u stečaj.

Ukoliko dođe do raskida ugovora i prekida radova, Naručilac i Izvođač su dužni da preduzmu potrebne mjere da se izvedeni radovi zaštite od propadanja. Troškove zaštite radova snosi strana ugovora čijom krivicom je došlo do raskida ugovora odnosno do prekida radova.

Član 24.

Ako Izvođač zakasni sa završetkom objekta svojom krivicom, dužan je da plati Naručiocu ugovorenu kaznu za svaki dan kašnjenja po stopi od 2‰ (promila) na vrijednost ukupnih radova, s tim što iznos ovako određene ugovorene kazne ne može preći 10% od ukupne vrijednosti Ugovora.

Plaćanje ugovorene kazne (penala) ne oslobađa Izvođača obaveze da u cjelosti završi i preda na upotrebu ugovorene radove.Ako Naručiocu nastane šteta zbog prekoračenja ugovorenog roka završetka radova u iznosu većem od ugovorenih i obračunatih penala - kazne, tada je Izvođač dužan da plati Naručiocu pored ugovorene kazne (penale) i iznos naknade štete koji prelazi visinu ugovorene kazne.

Član 25.

Izvođač je dužan da po završenim radovima povuče sa gradilišta svoje radnike, ukloni preostali materijal, opremu, sredstva za rad i privremene objekte koje je koristio u toku rada, očisti gradilište od otpadaka koje je napravio i uredi i očisti okolinu građevine i samu građevinu (objekat na kome je izvodio radove).

Član 26.

Izvođač se obavezuje da Naručiocu u trenutku potpisivanja ovog Ugovora preda neopozivu, bezuslovnu i naplativu na prvi poziv Garanciju banke za dobro izvršenje posla na iznos od ______________ € (slovima__________Eura), što čini 5% ukupne vrijednosti Ugovora, bez prava prigovora koja stupa na snagu danom izdavanja i sa rokom vaznosti 30 (trideset) dana dužim od ugovorenog roka iz ovog Ugovora.

Član 27.

Garancije za dobro izvršenje posla i Garancija za otklanjanje nedostataka u garantnom roku  trebaju biti izdate od poslovne banke koja se nalazi u Crnoj Gori ili strane banke preko korespodentne banke koja se nalazi u Crnoj Gori uz saglasnost Naručioca, odnosno Izvođača. Naručilac se obavezuje da neposredno nakon ispunjenja obaveza, na način i pod uslovima iz ovog Ugovora, vrati Izvođaču navedene garancije.

Član 28.

Za sve što nije definisano ovim ugovorom primjenjivaće se odredbe Zakona o izgradnji i uređenju prostora i Zakona o obligacionim odnosima.

Član 29.

Sve eventualne sporove proistekle iz ovog Ugovora ugovorne strane nastojati će riješiti sporazumno. U slučaju nemogućnosti takvog rješenja eventualne sporove rješavaće Privredni sud u Podgorici.

Član 30.

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila u skladu sa odredbama člana 15 ZJN (Sl.list CG br. 42/11 i 57/14) ništav je.

Član 31.

Ugovor stupa na snagu danom obostranog potpisivanja i  sačinjen je   u 4 (četiri) istovjetna primjerka od kojih se, nakon potpisivanja, 2 primjerka dostavljaju Izvođaču, a 2 primjeraka Naručiocu.

I Z V O Đ A Č                                                                    N A R U Č I L A C

_____________________________                                             _______________________

Saglasan sa tekstom nacrta ugovora,

Ovlašćeno lice ponuđača _______________________

(ime, prezime i funkcija)

______________________

(svojeručni potpis)

Napomena: Konačni tekst ugovora o javnoj nabavci biće sačinjen u skladu sa članom 107 stav 2 Zakona o javnim nabavkama nabavkama („Službeni list CG”, br. 42/11 i 57/14).

# UPUTSTVO PONUĐAČIMA ZA SAČINJAVANJE I PODNOŠENJE PONUDE

- NAČIN PRIPREMANJA PONUDE U PISANOJ FORMI

Pripremanje ponude

Ponuđač radi učešća u postupku javne nabavke sačinjava i podnosi ponudu u skladu sa ovom tenderskom dokumentacijom.

Ponuđač je dužan da ponudu pripremi kao jedinstvenu cjelinu i da svaku prvu stranicu svakog lista i ukupan broj listova ponude označi rednim brojem i pečatom, žigom ili sličnim znakom ponuđača.

Dokumenta koja sačinjava ponuđač, a koja čine sastavni dio ponude moraju biti svojeručno potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača.

Ponuda mora biti povezana jednim jemstvenikom i zapečaćena čvrstim pečatnim voskom sa otiskom pečata, žiga ili sličnog znaka ponuđača na pečatnom vosku, tako da se ne mogu naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati pojedinačni listovi, a da se pri tome ne ošteti list ponude, jemstvenik ili pečatni vosak.

Pečaćenje ponude vrši se na način što se preko krajeva jemstvenika kojim je povezana ponuda nakapa čvrsti pečatni vosak, na koji se otisne pečat, žig ili slični znak ponuđača.

Ponuđač je dužan da ponudu sačini na obrascima iz tenderske dokumentacije uz mogućnost korišćenja svog memoranduma.

Način pripremanja zajedničke ponude

Ponudu može da podnese grupa ponuđača (zajednička ponuda), koji su neograničeno solidarno odgovorni za ponudu i obaveze iz ugovora o javnoj nabavci.

Ponuđač koji je samostalno podnio ponudu ne može istovremeno da učestvuje u zajedničkoj ponudi ili kao podizvođač, odnosno podugovarač drugog ponuđača.

U zajedničkoj ponudi se mora dostaviti ugovor o zajedničkom nastupanju kojim se: određuje vodeći ponuđač - nosilac ponude;  određuje dio predmeta nabavke koji će realizovati svaki od podnosilaca ponude i njihovo procentualno učešće u finansijskom dijelu ponude; prihvata neograničena solidarna odgovornost za ponudu i obaveze iz ugovora o javnoj nabavci i uređuju međusobna prava i obaveze podnosilaca zajedničke ponude (određuje podnosilac zajedničke ponude čije će ovlašćeno lice potpisati finansijski dio ponude, nacrt ugovora o javnoj nabavci i nacrt okvirnog sporazuma i čijim pečatom, žigom ili sličnim znakom će se ovjeriti ovi  dokumenti i označiti svaka prva stranica svakog lista ponude; određuje podnosilac zajedničke ponude koji će obezbijediti garanciju ponude i druga sredstva finansijskog obezbjeđenja; određuje podnosilac zajedničke ponude koji će izdavati i podnositi naručiocu račune/fakture i druga dokumenta za plaćanje i na čiji račun će naručilac vršiti plaćanje i dr.). Ugovorom o zajedničkom nastupanju može se odrediti naziv ovog ponuđača.

U zajedničkoj ponudi se moraju navesti imena i stručne kvalifikacije lica koja će biti odgovorna za izvršenje ugovora o javnoj nabavci.

Način pripremanja ponude sa podugovaračem /podizvođačem

Ponuđač može da izvršenje određenih poslova iz ugovora o javnoj nabavci povjeri podugovaraču ili podizvođaču.

Učešće svih podugovorača ili podizvođača u izvršenju javne nabavke ne može da bude veće od 30% od ukupne vrijednosti ponude.

Ponuđač je dužan da, na zahtjev naručioca, omogući uvid u dokumentaciju podugovarača ili podizvođača, odnosno pruži druge dokaze radi utvrđivanja ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke.

Ponuđač u potpunosti odgovara naručiocu za izvršenje ugovorene javne nabavke, bez obzira na broj podugovarača ili podizvođača.

Sukob interesa kod pripremanja zajedničke ponude i ponude sa podugovaračem  / podizvođačem

U smislu člana 17 stav 1 tačka 6 Zakona o javnim nabavkama sukob interesa na strani ponuđača postoji ako lice u istom postupku javne nabavke učestvuje kao član više zajedničkih ponuda ili kao podugovarač, odnosno podizvođač učestvuje u više ponuda.

Oblik i način dostavljanja dokaza o ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke

Dokazi o ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke i drugi dokazi traženi tenderskom dokumentacijom, mogu se dostaviti u originalu, ovjerenoj kopiji, neovjerenoj kopiji ili u elektronskoj formi.

Ponuđač čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija dužan je da prije zaključivanja ugovora o javnoj nabavci dostavi original ili ovjerenu kopiju dokaza o ispunjavanju uslova za učešće u postupku javne nabavke.

Ukoliko ponuđač čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija ne dostavi originale ili ovjerene kopije dokaza njegova ponuda će se smatrati neispravnom.

U slučaju žalbenog postupka ponuđač čija se vjerodostojnost dokaza osporava dužan je da dostavi original ili ovjerenu kopiju osporenog dokaza, a ako ne dostavi original ili ovjerenu kopiju osporenog dokaza njegova ponuda će se smatrati neispravnom.

Ponuđač može dostaviti dokaze o kvalitetu (sertifikate, odnosno licence i druge dokaze o ispunjavanju kvaliteta) izdate od ovlašćenih organa država članica Evropske unije ili drugih država, kao ekvivalentne dokaze u skladu sa zakonom i  zahtjevom naručioca. Ponuđač može dostaviti dokaz o kvalitetu u drugom obliku, ako pruži dokaz o tome da nema mogućnost ili pravo na traženje tog dokaza.

Dokazi sačinjeni na jeziku koji nije jezik ponude, dostavljaju se na jeziku na kojem su sačinjeni i u prevodu na jezik ponude od strane ovlašćenog sudskog tumača, osim za djelove ponude za koje je tenderskom dokumentacijom predviđeno da se mogu dostaviti na jeziku koji nije jezik ponude.

Dokazivanje uslova od strane podnosilaca zajedničke ponude

Svaki podnosilac zajedničke ponude mora u ponudi dokazati da ispunjava obavezne uslove: da je upisan u registar kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata; da je uredno izvršio sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom, odnosno propisima države u kojoj ima sjedište; da on odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare.

Obavezni uslov da ima dozvolu, licencu, odobrenje ili drugi akt za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke mora da dokaže da ispunjava podnosilac zajedničke ponude koji je ugovorom o zajedničkom nastupu određen za izvršenje dijela predmeta javne nabavke za koji je Tenderskom dokumentacijom predviđena obaveza dostavljanja licence, odobrenja ili drugog akta.

Fakultativne uslove predviđene Tenderskom dokumentacijom u pogledu ekonomsko – finansijske sposobnosti i stručno – tehničke osposobljenosti podnosioci zajedničke ponude su dužni da ispune zajednički i mogu da koriste kapacitete drugog podnosiosa iz zajedničke ponude.

Dokazivanje uslova preko podugovarača/podizvođača i drugog pravnog i fizičkog lica

Ponuđač može ispunjenost uslova u pogledu posjedovanja dozvole, licence, odobrenja ili drugog akta za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke i u pogledu stručno – tehničke i kadrovske osposobljenosti dokazati preko podugovarača, odnosno podizvođača.

Ponuđač može stručno – tehničku i kadrovsku osposobljenost dokazati korišćenjem kapaciteta drugog pravnog i fizičkog lica ukoliko su mu stavljeni na raspolaganje, u skladu sa zakonom.

Sredstva finansijskog obezbjeđenja - garancije

Način dostavljanja garancije ponude

Ako garancija ponude sadrži klauzulu da je validna ukoliko je perforirana, označena rednim brojem i pečatom, žigom ili sličnim znakom ponuđača, označava se, dostavlja i povezuje u ponudi jemstvenikom kao i ostali dokumenti ponude. Na ovaj način se označava, dostavlja i povezuje garancija ponude uz koju je kao posebni dokument dostavljena navedena klauzula izdavaoca garancije.

Ako garancija ponude ne sadrži klauzulu da je validna ukoliko je perforirana, označena rednim brojem i pečatom, žigom ili sličnim znakom ponuđača ili ako uz garanciju nije dostavljen  posebni dokument koji sadrži takvu klauzulu, garancija ponude se dostavlja u dvolisnoj providnoj plastičnoj foliji na način što se u istu uz list garancije ubaci papir na kojem se ispisuje redni broj kojim se označava prva stranica lista garancije i otiskuje pečat, žig ili slični znak ponuđača i plastična folija zatvara po svakoj strani  tako da se garancija ponude ne može naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati. Zatvaranje plastične folije može se vršiti i jemstvenikom kojim se povezuje ponuda u cjelinu na način što će se plastična folija perforirati po obodu svake strane sa najmanje po dvije perforacije kroz koje će se provući jemstvenik kojim se povezuje ponuda, tako da se garancija ponude ne može naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati, a da se ista vidno ne ošteti, kao ni jemstvenik kojim je zatvorena plastična folija i kojim je uvezana ponuda ili pečatni vosak kojim je ponuda zapečaćena. Ako se garancija ponude sastoji iz više listova svaki list garancije se dostavlja na naprijed opisani način.

Zajednički uslovi za garanciju ponude i sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci

Garancija ponude i sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci mogu biti izdata od banke, društva za osiguranje ili druge organizacije koja je zakonom ili na osnovu zakona ovlašćena za davanje garancija.

U garanciji ponude i sredstvu finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci mora biti naveden broj i datum tenderske dokumentacije na koji se odnosi ponuda, iznos na koji se garancija daje i da je bezuslovna i plativa na prvi poziv naručioca nakon nastanka razloga na koji se odnosi.

U slučaju kada se ponuda podnosi za više partija ponuđač može u ponudi dostaviti jednu garanciju ponude za sve partije za koje podnosi ponudu uz navođenje partija na koje se odnosi i iznosa garancije za svaku partiju ili da za svaku partiju dostavi posebnu garanciju ponude.

Način iskazivanja ponuđene cijene

Ponuđač dostavlja ponudu sa cijenom/ama izraženom u EUR-ima, sa posebno iskazanim PDV-om, na način predviđen obrascem “Finansijski dio ponude” koji je sastavni dio Tenderske dokumentacije.

U ponuđenu cijenu uračunavaju se svi troškovi i popusti na ukupnu ponuđenu cijenu, sa posebno iskazanim PDV-om, u skladu sa zakonom.

Ponuđena cijena/e piše se brojkama, a ukupna ponuđena cijena brojkama i slovima. U slučaju nepodudarnosti ukupne cijene iskazane brojkama i slovima mjerodavna je cijena iskazana slovima.

Ponuđena cijena/e izražava se za cjelokupni predmet javne nabavke, a ukoliko je predmet javne nabavke određen po partijama za svaku partiju za koju se podnosi ponuda dostavlja se posebno Finansijski dio ponude.

Ako je cijena najpovoljnije ponude niža najmanje za 30% u odnosu na prosječno ponuđenu cijenu svih ispravnih ponuda ponuđač je dužan da na zahtjev naručioca dostavi obrazloženje u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama (“Sl.list CG” broj 42/11 i 57/14).)

Nacrt ugovora o javnoj nabavci

Ponuđač je dužan da u ponudi dostavi Nacrt ugovora o javnoj nabavci potpisan od strane ovlašćenog lica na mjestu predviđenom za davanje saglasnosti na isti.

Blagovremenost ponude

Ponuda je blagovremeno podnesena ako je uručena naručiocu prije isteka roka predviđenog za podnošenje ponuda koji je predviđen Tenderskom dokumentacijom.

Period važenja ponude

Period važenja ponude ne može da bude kraći od roka definisanog u Pozivu.

Istekom važenja ponude naručilac može, u pisanoj formi, da zahtijeva od ponuđača da produži period važenja ponude do određenog datuma. Ukoliko ponuđač odbije zahtjev za produženje važenja ponude smatraće se da je odustao od ponude. Ponuđač koji prihvati zahtjev za produženje važenja ponude ne može da mijenja ponudu.

Pojašnjenje tenderske dokumentacije

Zainteresovano lice ima pravo da zahtijeva od naručioca pojašnjenje tenderske dokumentacije u roku od 22 dana, od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije.

Zahtjev za pojašnjenje tenderske dokumentacije podnosi se u pisanoj formi (e-mailom) na adresu mirko.dedovic@epcg.com.

Pojašnjenje tenderske dokumentacije predstavlja sastavni dio tenderske dokumentacije.

Naručilac je dužan da pojašnjenje tenderske dokumentacije, dostavi podnosiocu zahtjeva i da ga objavi na portalu javnih nabavki u roku od tri dana, od dana prijema zahtjeva.

Način dostavljanja ponude

Ponuda se dostavlja u odgovarajućem zatvorenom omotu (koverat, paket i sl). Na jednom dijelu omota ponude ispisuje se naziv i sjedište naručioca, broj poziva za javno nadmetanje, odnosno poziva za nadmetanje i tekst sa naznakom: “Ne otvaraj prije javnog otvaranja ponuda”, a na drugom dijelu omota ispisuje se naziv, sjedište, ime i adresa ponuđača.

U slučaju podnošenja zajedničke ponude, na omotu je potrebno naznačiti da se radi o zajedničkoj ponudi i navesti puni naziv ponuđača i adresu na koju će ponuda biti vraćena u slučaju da je neblagovremena.

- IZMJENE I DOPUNE PONUDE I ODUSTANAK OD PONUDE

Ponuđač može da, u roku za dostavljanje ponuda, mijenja ili dopunjava ponudu ili da od ponude odustane na način predviđen za pripremanje i dostavljanje ponude, pri čemu je dužan da jasno naznači koji dio ponude mijenja ili dopunjava.

# SADRŽAJ PONUDE

- Naslovna strana ponude

- Sadržaj ponude

- Popunjeni podaci o ponudi i ponuđaču

- Ugovor o zajedničkom nastupanju u slučaju zajedničke ponude

- Popunjen obrazac finansijskog dijela ponude

- Izjava/e o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa kod ponuđača, podnosioca zajedničke ponude, podizvođača ili podugovarača

- Dokazi za dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova za učešće u postupku javnog nadmetanja

- Dokazi za ispunjavanje uslova stručno-tehničke i kadrovske osposobljenosti

- Potpisan Nacrt ugovora o javnoj nabavci

- Sredstva finansijskog obezbjeđenja

# OVLAŠĆENJE ZA ZASTUPANJE I UČESTVOVANJE U POSTUPKU JAVNOG OTVARANJA PONUDA

Ovlašćuje se   (ime i prezime i broj lične karte ili druge identifikacione isprave)   da, u ime

(naziv ponuđača) , kao ponuđača, prisustvuje javnom otvaranju ponuda po Tenderskoj dokumentaciji     (naziv naručioca)    broj _____ od ________. godine, za nabavku       (opis predmeta nabavke)   i da zastupa interese ovog ponuđača u postupku javnog otvaranja ponuda.

Ovlašćeno lice ponuđača

_______________________

(ime, prezime i funkcija)

_______________________

(svojeručni potpis)

M.P.

Napomena: Ovlašćenje se predaje Komisiji za otvaranje i vrednovanje ponuda naručioca neposredno prije početka javnog otvaranja ponuda.

# UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU

Zainteresovano lice (lice koje je tražilo pojašnjenje tenderske dokumentacije, lice koje u žalbi dokaže ili učini vjerovatnim da je zbog pobijanog akta ili radnje naručioca pretrpjelo ili moglo pretrpjeti štetu kao ponuđač u postupku javne nabavke) može izjaviti žalbu protiv ove tenderske dokumentacije Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javnih nabavki od dana objavljivanja tenderske dokumentacije do dana koji je određen za otvaranje ponuda.

Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno, putem pošte preporučenom pošiljkom sa dostavnicom ili elektronskim putem sa naprednim elektronskim potpisom, s tim što žalba mora biti uručena naručiocu najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda.

Žalbom se može pobijati sadržina, način objavljivanja (dostavljanja), izmjene, dopune, pojašnjenje i/ili propuštanje davanja pojašnjenja tenderske dokumentacije.

Uz žalbu se dostavlja dokaz da je plaćena naknada za vođenje postupka po žalbi u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 8.000,00 eura, na žiro račun Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te /tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za zainteresovana lica iz inostranstva nalaze se na internet stranici Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki.

Ukoliko se uz žalbu ne dostavi dokaz da je uplaćena naknada za vođenje postupka u propisanom iznosu žalba će biti odbačena kao neuredna.

# Footnotes

Potpisana izjava se nalazi u dokumentaciji javne nabavke naručioca i predstavlja sastavni dio ugovora o javnoj nabavci

Potpisana izjava se nalazi u dokumentaciji javne nabavke naručioca

Potpisana izjava se nalazi u dokumentaciji javne nabavke naručioca

Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Tabelu “Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru samostalne ponude“ popunjavaju samo oni ponuđači koji ponudu podnose sa  podugovaračem/ podizvođačem, a ukoliko ima veći broj podugovarača/ podizođaća, potrebno je tabelu kopirati u dovoljnom broju primjeraka, da se popuni i dostavi za svakog podugovarača/podizođaća.

Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Tabelu „Podaci o podnosiocu zajedničke ponude“ popunjavaju samo oni ponuđači koji podnose zajedničku ponudu. Ponudač koji podnosi zajedničku ponudu dužan je popuniti i tabele „Podaci o nosiocu zajedničke ponude“ i „Podaci o članu zajedničke ponude“

Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Tabelu “Podaci o članu zajedničke ponude“ kopirati u dovoljnom broju primjeraka, da se popuni i dostavi za svakog člana zajedničke ponude

Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Tabelu „ Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru zajedničke ponude“ popunjavaju samo oni ponuđači koji ponudu podnose zajednički  sa  podugovaračem/ podizvođačem, a ukoliko ima veći broj podugovarača/ podizođaća, potrebno je tabelu kopirati u dovoljnom broju primjeraka, da se popuni i dostavi za svakog podugovarača/podizođaća.

Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Izjavu o nepostojanju sukoba interesa kod ponuđača, podnosioca zajedničke ponude, podizvođača ili podugovarača posebno dostaviti za svakog člana zajedničke ponude, za svakog podugovarača/podizvođača

Za sve navedene podugovarače jasno popuniti tabelu „Podaci o podugovaraču/podizvodjaču u okviru samostalne ponude“ ili „Podaci o podugovaraču/podizvodjaču u okviru zajedničke ponude“

u skladu sa članom 56 stav 2 Zakona o javnim nabavkama