##### OBRAZAC  3

ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE

Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 29/17

Redni broj iz Plana javnih nabavki : 418

Mjesto i datum: Nikšić, 27.04.2017. godine

Na onovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama  („Službeni list CG“, br. 42/11,57/14 i 28/15) Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić objavljuje na Portalu javnih nabavki

TENDERSKU DOKUMENTACIJU

ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU RADOVA:

Izrada Glavnog projekta sa dopunskim istražnim radovima i detaljnim geodetskim snimanjima za potrebe nastavka korišćenja deponije Maljevac i fazne rekultivacije

SADRŽAJ TENDERSKE DOKUMENTACIJE

POZIV ZA JAVNO NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE	3

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA JAVNE NABAVKE, ODNOSNO PREDMJER RADOVA	8

IZJAVA NARUČIOCA DA ĆE UREDNO IZMIRIVATI OBAVEZE PREMA IZABRANOM PONUĐAČU	18

IZJAVA NARUČIOCA (OVLAŠĆENO LICE, SLUŽBENIK ZA JAVNE NABAVKE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PLANIRANJU JAVNE NABAVKE) O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA 	19

IZJAVA NARUČIOCA (ČLANOVA KOMISIJE ZA OTVARANJE I VREDNOVANJE PONUDE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PRIPREMANJU TENDERSKE DOKUMENTACIJE) O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA	20

METODOLOGIJA NAČINA VREDNOVANJA PONUDA PO KRITERIJUMU I PODKRITERIJUMIMA	21

OBRAZAC PONUDE SA OBRASCIMA KOJE PRIPREMA PONUĐAČ	25

NASLOVNA STRANA PONUDE	26

PODACI O PONUDI I PONUĐAČU	27

FINANSIJSKI DIO PONUDE	33

IZJAVA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA NA STRANI PONUĐAČA,PODNOSIOCA ZAJEDNIČKE PONUDE, PODIZVOĐAČA /PODUGOVARAČA	34

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OBAVEZNIH USLOVA ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA	35

DOKAZI O ISPUNJAVANJU USLOVA EKONOMSKO-FINANSIJSKE SPOSOBNOSTI	37

DOKAZI O ISPUNJAVANJU USLOVA STRUČNO-TEHNIČKE I KADROVSKE OSPOSOBLJENOSTI	38

NACRT UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI	42

UPUTSTVO PONUĐAČIMA ZA SAČINJAVANJE I PODNOŠENJE PONUDE	49

SADRŽAJ PONUDE	55

OVLAŠĆENJE ZA ZASTUPANJE I UČESTVOVANJE U POSTUPKU JAVNOG OTVARANJA PONUDA	56

UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU	57

# POZIV ZA JAVNO NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE

I   Podaci o naručiocu

| Naručilac: EPCG AD Nikšić | Lice/a za davanje informacija: Andrija Lazović Nikola Vukotić (za uvid u dokumentaciju) |
| --- | --- |
| Adresa: Vuka Karadžića br. 2 | Poštanski broj: 81400 |
| Sjedište: Nikšić | PIB (Matični broj): 02002230 |
| Telefon: +382 40 204 220 +382 67 641 833 | Faks: +382 40 214 247 |
| E-mail adresa: andrija.lazovic@epcg.com nikola.vukotic@epcg.com | Internet stranica (web): www.epcg.com |

II Vrsta postupka

- otvoreni postupak.

III  Predmet javne nabavke

- Vrsta predmeta javne nabavke

 Radovi

- Opis predmeta javne nabavke

Izrada Glavnog projekta sa dopunskim istražnim radovima i detaljnim geodetskim snimanjima za potrebe nastavka korišćenja deponije Maljevac i fazne rekultivacije, evidentirana u Planu javnih nabavki br. 10-00-11274 od 10.02.2017 godine pod rednim brojem 418.

- CPV – Jedinstveni rječnik javnih nabavki

45000000-7 Gradevinski radovi

IV  Zaključivanje okvirnog sporazuma

Zaključiće se okvirni sporazum:

 ne

V Način određivanja predmeta i procijenjena vrijednost javne nabavke:

 Procijenjena vrijednost predmeta nabavke bez zaključivanja okvirnog sporazuma

Predmet javne nabavke se nabavlja:

 kao cjelina, procijenjene vrijednosti sa uračunatim PDV-om 368.900,00 €

VI Mogućnost podnošenja alternativnih ponuda

 ne

VII Uslovi za učešće u postupku javne nabavke

a) Obavezni uslovi

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji:

1)  je upisan u registar kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata;

2) je uredno izvršio sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom, odnosno propisima države u kojoj ima sjedište;

3) dokaže da on odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare;

4) ima dozvolu, licencu, odobrenje ili drugi akt za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke, ukoliko je propisan posebnim zakonom.

Dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova

Ispunjenost obaveznih uslova dokazuje se dostavljanjem:

1) dokaza o registraciji kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlašćenim licima ponuđača;

2) dokaza izdatog od organa nadležnog za poslove poreza da su uredno prijavljene, obračunate i izvršene sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa do 90 dana prije dana javnog otvaranja ponuda, u skladu sa propisima Crne Gore, odnosno propisima države u kojoj ponuđač ima sjedište;

3) dokaza nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, koji ne smije biti stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda;

4) dokaza o posjedovanju važeće dozvole, licence, odobrenja, odnosno drugog akta izdatog od nadležnog organa i to:

Privredno društvo, pravno lice, odnosno preduzetnik u predmetnom postupku javne nabavke, treba da posjeduju i dostave dokaz u ponudi:

U skladu sa Zakonom o uređenju prostora i izgradnji objekata:

- Licencu za izradu projekata građevinskih konstrukcija za objekte hidrotehnike;

- Licencu za izradu hidrotehničkih projekata za objekte hidrotehnike;

- Licencu za izradu tehničke dokumentacije mašinskih instalacija;

- Licencu za izradu projekata elektroinstalacija jake struje;

- Licencu za izvođenje geodetskih radova;

U skladu sa Zakonom o geološkim istraživanjima:

- Licencu izdatu od strane Ministarstva ekonomije za izradu projekata geoloških istraživanja, vršenja više vrsta geoloških istraživanja i izradu elaborata o rezultatima geoloških istraživanja, i to:

  - geotehnička istraživanja;

  - hidrogeološka istraživanja;

- Licencu  za izradu geotehničkih podloga;

Ponuđač, tj. privredno društvo, pravno lice, odnosno preduzetnik, treba da ima zaposlene inženjere koji posjeduju i dostave kao dokaz u ponudi:

U skladu sa Zakonom o uređenju prostora i izgradnji objekata:

- Licencu odgovornog projektanta za izradu projekata građevinskih konstrukcija za objekte hidrotehnike;

- Licencu odgovornog projektanta za izradu hidrotehničkih projekata za objekte hidrotehnike;

- Licencu odgovornog projektanta za izradu tehničke dokumentacije mašinskih instalacija;

- Licencu odgovornog projektanta za izradu projekata elektroinstalacija jake struje;

- Licencu odgovornog inženjera za izvođenje geodetskih radova;

- Licencu odgovornog projektanta za izradu geotehničkih podloga;

- Licencu odgovornog projektanta za izradu hidrogeoloških podloga;

- Licencu odgovornog inženjera za izvodjenje geoloških istražnih radova;

U skladu sa Zakonom o geološkim istraživanjima:

- Dokaz o položenom  stručnom ispitu iz oblasti geologije kod Ministarstva ekonomije.

b) Fakultativni uslovi

b1) ekonomsko-finansijska sposobnost

Ispunjenost uslova ekonomsko-finansijske sposobnosti dokazuje se dostavljanjem:

 izvještaja o računovodstvenom i finansijskom stanju - bilans uspjeha i bilans stanja sa izvještajem ovlašćenog revizora u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija, za posljednje dvije godine, odnosno za period od registracije;

 odgovarajućeg bankarskog izvoda, potvrde ili izjave o finansijskoj sposobnosti ponu-	đača;

b2) Stručno-tehnička i kadrovska osposobljenost

Ispunjenost uslova stručno - tehničke i kadrovske osposobljenosti u postupku javne nabavke radova dokazuje se dostavljanjem sljedećih dokaza, i to:

 izjave o obrazovnim i profesionalnim kvalifikacijama ponuđača, kvalifikacijama rukovodećih lica i posebno kvalifikacijama lica koja su odgovorna za izvođenje konkretnih radova;

 izjave o namjeri i predmetu podugovaranja, odnosno angažovanja podizvođača sa spiskom podugovarača, odnosno podizvođača sa bližim podacima (naziv, adresa, procentualno učešće i sl.).

S obzirom da predmet nabavke obuhvata i pružanje usluga, Naručilac predviđa uslove za nabavku usluga i to:

  dokaz o uspostavljenom sistemu upravljanja kvalitetom:

- Dostaviti Sertifikat ISO 9001

  dokaz o uspostavljenom sistemu zaštite životne sredine:

- Dostaviti Sertifikat ISO 14001

VIII  Rok važenja ponude

Period važenja ponude je 90 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

IX Garancija ponude

 da

Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2% procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 30 dana nakon isteka važenja ponude.

X  Rok i mjesto izvršenja ugovora

a) Rok izvršenja ugovora: u skladu sa rokovima definisanim tehničkom specifikacijom.

b) Mjesto izvršenja ugovora: Pljevlja.

XI Jezik ponude:

 crnogorski jezik i drugi jezik koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom.

XII  Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:

 ekonomski najpovoljnija ponuda, sa slijedećim podkriterijumima:

 najniža ponuđena cijena					broj bodova  	70

 kvalitet								broj bodova  	30

XIII Vrijeme i mjesto podnošenja ponuda i javnog otvaranja ponuda

Ponude se predaju  radnim danima od 08:00 do 15:00 sati, zaključno sa 5.06.2017. godine do 11sati.

Ponude se mogu predati:

 neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi:

ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE AD NIKŠIĆ

Ul. Vuka Karadžića br. 2,	
81400 Nikšić,

Crna Gora.

 preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi:

ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE AD NIKŠIĆ

Ul. Vuka Karadžića br. 2,	
81400 Nikšić,

Crna Gora.

Javno otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica, održaće se 5.06.2017.godine u 12 sati, u prostorijama ELEKTROPRIVREDE CRNE GORE AD Nikšić na adresi Ul. Vuka Karadžića br. 2, 81400 Nikšić, Crna Gora.

XIV Rok za donošenje odluke o izboru najpovoljnije ponude

Odluka o izboru najpovoljnije ponude donijeće se u roku od 90 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

XV Drugi podaci i uslovi od značaja za sprovodjenje postupka javne nabavke

Rok i način plaćanja

Rok plaćanja je: 60 (šezdeset) dana po izvršenju radova i ispostavljanju fakture.

Način plaćanja je: Virman.

Sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da prije zaključivanja ugovora o javnoj nabavci dostavi Naručiocu:

 garanciju za dobro izvršenje posla u iznosu od 5% od vrijednosti ugovora, sa rokom važnosti 28 (dvadesetosam) dana dužem od ugovorenog roka za izvođenje radova.

Tajnost podataka

Tenderska dokumentacija ne sadrži tajne podatke.

# TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA JAVNE NABAVKE, ODNOSNO PREDMJER RADOVA

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

za izradu Glavnog projekta sa dopunskim istražnim radovima i detaljnim geodetskim snimanjima za potrebe nastavka korišćenja deponije Maljevac i fazne rekultivacije

1. Opšti podaci

Naručilac:                                 Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić

- Naziv i vrsta objekta:	           Odlagalište pepela i šljake ''Maljevac''

- Predmet projekta:	           Izvođenje istražnih radova, prikupljanje podloga i izrada tehničke

- dokumentacije

Vrsta projekta:	                       Glavni projekat

- Cilj projekta:	                       Izrada tehničkog  rešenja  za fazno  zatvaranje i  rekultivaciju

- odlagališta uz  stvaranje uslova za nastavak odlaganja do prelaska

- na novu lokaciju

2. Uvod

Deponija pepela i šljake ''Maljevac'' je formirana izgradnjom nasute zemljane brane  u dolini Paleškog potoka. Brana je izgrađena u više faza – u prvoj fazi izgrađena je osnovna brana od glinovitog materijala i kamena, sa kotom krune 790.5 mnm ( visine 27.5 m ), a u drugoj fazi  sukcesivno su izvedeni nasipi 1, 2, 3, 4 i 5-te  stepenice do kote 813,20 mnm. Sistem transporta pepela i šljake iz termoelektrane je riješen hidrauličkim putem, pri čemu se mješavina vode i pepela (u odnosu od 1: 6 do 1 : 10) putem čeličnih cijevovoda dovodi do deponije gdje se vrši taloženje pepela. Voda se sa površine deponije preko prelivne građevine koja se nalazi na desnom boku deponije i povratnog cjevovoda,  gravitacijski odvodi do bager stanice i na taj način formira zatvoreni sistem recirkulacije transportne vode. Ispod same deponije je smješten armirano-betonski kolektor  kroz koga su sprovedene vode Paleškog potoka. Kolektor se sastoji od glavnog i sekundarnog. Dužina glavnog kolektora je, nakon produženja prilikom izvođenja projekta stabilizacije brane Maljevac, cca 1460 m, a sekundarnog ( koji je blindiran ) 600 m.

Projektna dokumentacija za deponiju izrađena je od strane Energoprojekta-Hidroinženjering, Beograd, i to 1979. godine (Glavni projekat), a 1988.  1996. i 2003. godine je za potrebe nadvišenja brane izvršena dopuna postojeće dokumentacije.

Od 2003 godine odlaganje pepela i šljake se vrši  tako što su formirane dvije  kasete sa nasipima od pepela čije su sadašnje kote dostigle cca 831 odnosno 832 mnm.  Najniži dio deponije (od kote 811,25 do 813,5 mnm preko koga prolazi dalekovod DV 220kV  je zatravljen u toku 2010. godine i ne koristi se za odlaganje.

U toku eksploatacije ovog objekta  a na osnovu rezultata tehničkog osmatranja i naknadno izvedenih istraživanja izvršena je analiza stabilnosti postojeće brane, posle koje je  urađen Glavni projekat stabilizirajućeg balasta na nizvodnoj kosini i desnom boku, a zatim isti i realizovan tokom 2013. i 2014. godine.

U cilju provjere  mogućih uslova za nastavak odlaganja na ovoj lokaciji u toku 2015-te godine od strane IRM-Bor izrađen je  Izvještaj o stabilnosti kosina za postojeće  i stanje do kote 827 mnm, a potom i Idejno rješenje za  nastavak odlaganje nusprodukata sagorijevanja iz TE-Pljevlja. Posle izvršene revizije Idejnog rešenja dobijeni su  urbanističko-tehnički uslovi za izradu tehničke dokumentacije za lokaciju Maljevac i urađen je i revidovan Idejni projekat i Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu. Trenutno su u toku radovi na izmještanju pomenutog dalekovoda kako bi se stvorili uslovi za kontinuirani rad bloka termoelektrane.

3. Cilj, svrha i način realizacije

Cilj je da se dođe do tehnički i ekološki  prihvatljivog  rješenja za postepeno zatvaranje i rekultivaciju odlagališta uz istovremeno iznalaženje prostora za nastavak odlaganja pepela i šljake na postojećoj lokaciji do stavaranja uslova za prelazak na novu lokaciju. Predmetnu dokumentaciju treba uraditi uz uvažavanje svih aspekata stabilnosti deponije sa pripadajućim objektima, uz maksimalno ograničavanje svih negativnih uticaja na životnu sredinu shodno važećim propisima.

U prvoj fazi prije same izrade Glavnog projekta izvršiće se obilazak i rekognosciranje odlagališta i okolnog terena i  prikupljanje postojeće dokumentacije i podloga (geodetske, hidrometeorološke, inženjersko geološke, hidrogeološke itd.). Nakon sagledavanja rezultata svih prethodnih geoloških, geofizičkih i geomehaničkih istraživanja i drugih ispitivanja i mjerenja izvršenih na brani i odlagalištu pepela, proučavanja raspoložive tehničke dokumentacije i podloga uradiće se Projekat dopunskih istražnih radova za potrebe izrade glavnog projekta. Zatim će se izvesti svi predviđeni istražni radovi, odnosno terenska i laboratorijska ispitivanja, geodetska mjerenja i izrada potrebnih geodetskih podloga, nakon čega će se izraditi Sintezni izvještaj za sve predhodne istražne radove.

U nastavku  izrade Glavnog projekta Projektant će razraditi tehničko rješenje koje će omogućiti faznu realizaciju projekta na način da svaka od faza  omogući prostor za odlaganje godišnje produkcije pepela i šljake uvećan za određenu rezervu kao i kontinuirani rad elektrane, a sve u skladu sa Prihvaćenim Idejnim projektom i Elaboratom procjene uticaja na životnu sredinu, ovom Tehničkom specifikacijom, Zakonom o uređenju prostora i izgradnji objekata, Pravilnikom o načinu izrade, razmjeri i bližoj sadržini tehničke dokumentacije, i drugom relevantnom legislativom. Tehničko rješenje treba uskladiti sa svim potrebnim uslovima relevantnih državnih institucija (vodoprivredni, ekološki, kulturno-istorijski, infrastrukturni., itd.), a koji su sadržani u ili čine sastavni dio Urbanističko-tehničkih uslova.

4. Predmet tehničke dokumentacije

- Pri izradi tehničke dokumentacije treba uvažiti sledeće zahtjeve koji proističu iz postojećeg stanja deponije i potrebe da se obezbijedi kontinuirani rad elektrane:

- omogućiti faznu rekultivaciju i faznu izgradnju nasipa;

- obezbijediti kontinuitet odlaganja u okviru granica važećeg DPP-a;

- obezbijediti stabilnosti deponije i objekata na deponiji u svim uslovima;

- zadržati rješenje sa postojećom tehnologijom transporta pepela i šljake;

- uraditi proračune za postojeći hidraulički transport;

- prilagoditi razvod hidromješavine po deponiji položaju kaseta za odlaganje;

- evakuaciju slobodne vode kao povratne tehnološke vode obezbijediti gravitacijski;

- obezbijediti efikasnu evakuaciju atmosferskih voda sa i oko deponije;

- maksimalno zaštititi vode Paleškog potoka od uticaja deponije;

- spriječiti raznošenja prašine sa deponije;

- dati rješenje za sanaciju nizvodnih kosina nasipa pregrade;

- dati rješenje za sanaciju klizišta na desnom boku nizvodno od balasta;

- definisati obim,vrstu i dinamiku tehničkog osmatranja deponije u toku eksploatacije i nakon zatvaranja;

- analizirati propagaciju poplavnog talasa usled rušenja brane, odrediti zone plavljenja kao i vrstu i raspored opreme sistema za obavještavanje i uzbunjivanje;

- definisati potrebne aktivnosti na održavanju objekata i opreme,

a sve u skladu sa Prihvaćenim Idejnim projektom i Elaboratom procjene uticaja na životnu sredinu. Uvid u Idejni projekat i Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu je moguće izvršiti radnim danima do isteka roka za dostavljanje ponuda kod kontakt osobe iz tačke 1 Poziva.

5. OSNOVE ZA PROJEKTOVANJE

5.1 Institucionalni i zakonski okvir za izradu projektne dokumentacije

Tehničku dokumentaciju treba uraditi u skladu sa važećom zakonskom i tehničkom regulativom u Crnoj Gori, a naročito sa:

- Zakonom o uređenju prostora i izgradnji objekata („Službeni list CG“ br. 51/08, 34/11, 35/13, 39/13 33/14);

- Zakonom o životnoj sredini (Sl. list Crne Gore", br. 48/08, 40/10, 40/11)

- Zakonom o integrisanom sprječavanju i kontroli zagađivanja životne sredine ("Sl. list RCG", br. 80/05, "Sl. list Crne Gore", br. 54/09, 40/11, 42/15)

- Zakonom o integrisanom sprječavanju i kontroli zagađivanja životne sredine ("Sl. list RCG", br. 80/05, "Sl. list Crne Gore", br. 54/09, 40/11, 42/15)

- Zakonom o energetici („Sl. list CG“ br. 5/2016);

- Zakonom o vodama („Sl. list CG“ br. 27/07, 32/11,47/11,48/15,52/16);

- Zakonom o geološkim istraživanjima („Sl. list RCG“ br. 28/93, br. 27/94, br. 42/94, br. 26/07 i br.28/11);

- Zakonom o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl. list RCG“ br. 80/05, „Sl.list CG“ br. 40/10)

- Pravilnikom o načinu izrade, razmjeri i bližoj sadržini tehničke dokumentacije („Službeni list CG“ br. 23/14)

- Prostornim planom Crne Gore do 2020. godine (2008);

- Detaljnim prostornim planom Termoelektrana Pljevlja

- i drugom relevantnom dokumentacijom i važećim zakonskim i tehničkim propisima, normativima i standardima

5.2. Podloge

Za izradu projektne dokumentacije koristiće se sledeće podloge i dokumentacija sa kojom investitor raspolaže:

5.2.1. Topografske podloge

- TE-Pljevlja I – 210 MW

Knjiga GEO.31: Geodezija Sveska 2. Brana deponije pepela i šljake, mikrotrigonometrijska i nivelmanska mreža brane, situacija mesta brane R= 1:5000 i podužni profil cjevovoda – pepelovoda; Energoprojekt Beograd  1977.

- Brana na odlagalištu pepela i šljake projekta

Knjiga III: Pregrada faze II do kote 794.5 m Sveska 4: Projekat geodetskog osmatranja, Energoprojekt, Mart 1989. god.

- Kote i koordinate istražnih radova izvršenih u 2003.god.

- Glavni projekat nadvišenja brane Maljevac 5-stepenica SVESKA G3: Projekat izvedenog stanja Geodetske podloge Energoprojekt – Hidroinzenjering 2004.godine

- Situacija brane i deponije „Maljevac“  R=1:2000, 20.10. 2010. godine

- Situacija brane i deponije „Maljevac“  R=1:1000,  27.08.2011. godine

- Situacija brane i deponije „Maljevac“  R= 1:500, 04.11.2012. godine

- Situacija izvedenog stanja stabilizacije brane „Maljevac“  R= 1:1000, avgust 2015. godine

- Situacija brane i deponije „Maljevac“  R= 1:500, 20.10. 2015. godine

- Glavni projekat nadvišenja brane Maljevac 5-stepenica SVESKA G3: Projekat izvedenog stanja Geodetske podloge Energoprojekt – Hidroinzenjering 2004.godine

- Geodetsko osmatranje – kontrolna merenja (godišnji izveštaji)

5.2.2. Geotehničke podloge

- Glavni projekat  Geološke podloge, Energoprojekt 1979. god

- Odlagalište pepela i šljake

Knjiga  Podloge Sveska  Geotehničke podloge, Energoprojekt  1980. god.

- Pregrada na odlagalištu pepela- inovacija glavnog projekta

Knjiga II Geotehničke podloge, Energoprojekt 1988 god

Knjiga IV: Sveska 1;  Geotehničke podloge, Energoprojekt, 1991. god.

- Brana na odlagalištu pepela i šljake Glavni projekat stabilizacije

Elaborat o izvršenim terenskim i laboratorijskim istraživanjima Jugofund, 1993. god.

Knjiga II: Geotehničke podloge Energoprojekt-Hidroinženjering, 1993. godine;

- Geofizički istražni radovi

Dokumentacioni elaborat o izvršenim ispitivanjima sa analizom, sintezom i interpretacijom rezultata Energoprojekt hidroinženjering AD Beograd jun,2004.

- Predhodna proučavanja deponije pepela i šljake za TE Pljevlja

Sveska G3.1: Zbirni izvještaj za geotehničke predhodne istražne radove Energoprojekt hidroinženjering AD Beograd 2004.

- Izvještaj o izvršenoj tehničkoj kontroli dokumentacije Predhodna proučavanja deponije pepela i šljake za TE Pljevlja Sveske G3.1 Zbirni izvještaj za geotehničke predhodne istražne radove, Sveska G4: Analiza stabilnosti postojeće brane Maljevac     Broj:20-00-12057  21.05.2005

- Izvještaj o izvedenim terenskim i laboratorijskim radovima za potrebe sanacije brane pepela i šljake za TE Pljevlja ZIGMA 10.08.2010

- Dokumentacioni elaborat o izvršenim geološkim i geomehaničkim istražnim radovima na deponiji pepela i šljake Maljevac – Zavod za građevinske materijale i geotehniku a.d., Nikšić, oktobar 2003. god.

- Izvještaj o izvedenim terenskim i laboratorijskim radovima za potrebe sanacije brane pepela i šljake za TE Pljevlja ZIGMA Nikšić, avgust 2010.godine

- Izvještaj o ispitivanjima materijala iz tela brane Maljevac, DP za građevinski nadzor i laboratorijska ispitivanja, Podgorica , 1994. god.

- Predhodna proučavanja deponije pepela i šljake za TE Pljevlja

Knjiga II: Izveštaj o izvršenom statičkom penetracionom sondiranju na brani "Maljevac" – Institut za puteve a.d., Beograd, avgust 2003. god.

13. Elaborat detaljnih geotehničkih istraživanja na deponiji pepela i šljake „Maljevac” –Pljevlja za

potrebe projekta izrade tehničke dokumentacije za nastavak korišćenja lokacije Maljevac za deponovanje nusprodukata sagorevanja uglja iz TE „PLJEVLJA”, Rudnik  uglja, Pljevlja 2016.god.

5.2.3. Tehnička dokumentacija

- Glavni projekat  G.33 Brana na odlagalištu pepela i šljake,

Knjiga I, Sveska 1: Energoprojekt, 1980. god.

- Glavni projekat  Deponija pepela i šljake G.33

Crpna stanica drenažne vode glavni građevinski projekat Energoprojekt, 1980. god.

- Glavni projekat – Deponija pepela i šljake

Knjiga II: Atmosferski kolektor, Energoprojekt 1979. god.

- Pregrada na odlagalištu pepela- inovacija glavnog projekta

Knjiga I: Projekat istražnih radova, Energoprojekt, 1986. god.

- Pregrada na odlagalištu pepela- inovacija glavnog projekta

Knjiga III: Pregrada faze II do kote 794.5 mnm, Energoprojekt, 1988. god.

- Pregrada na odlagalištu pepela- inovacija glavnog projekta

Knjiga IV, Sveska 2: Pregrada faze II do kote 798.5 mnm, Energoprojekt, 1992. god.

- Pregrada na odlagalištu pepela- inovacija glavnog projekta

Knjiga V: Pregrada faze II do konačne kote 808.5 mnm, Energoprojekt, 1996. god.

- Brana na odlagalištu pepela i šljake Glavni projekat stabilizacije

Knjiga III: Glavni projekat stabilizacije brane Sveska 1: Sanacija krune 2. stepenice Energoprojekt-Hidroinženjering, 1993. godine;

- Brana na odlagalištu pepela i šljake Glavni projekat stabilizacije

Knjiga III: Glavni projekat stabilizacije brane Sveska 2: Sanacija brane stabilizirajućim nasipom u nožici  Energoprojekt-Hidroinženjering, 1996. godine;

- Predhodna proučavanja deponije pepela i šljake za TE Pljevlja

Sveska G1: program predhodnih proučavanja i projekat istražnih radova – Geotehnički deo Energoprojekt hidroinženjering AD Beograd   2003.

- Predhodna proučavanja deponije pepela i šljake za TE Pljevlja

Sveska G2: program predhodnih proučavanja i projekat istražnih radova – Građevinski deo i uticaj na životnu sredinu Energoprojekt hidroinženjering AD Beograd  April 2003.

- Glavni projekat nadvišenja brane Maljevac, 5-ta stepenica

Sveska G1: Nadvišenje brane Maljevac,5-ta stepenica – Geotehnički deo Energoprojekt hidroinženjering AD Beograd   jul,2003.

- Glavni projekat nadvišenja brane Maljevac, 5-ta stepenica Hidrograđevinski deo

Sveska G2.1: Glavni i sekundarni atmosferski kolektor Energoprojekt-Entel AD Beograd 2003.

- Glavni projekat nadvišenja brane Maljevac, 5-ta stepenica Hidrograđevinski deo

Sveska G2.2: Nadvišenje prelivnog šahta II i novi prelivni šaht   Energoprojekt-Entel AD Beograd,2003.

- Predhodna proučavanja deponije pepela i šljake za TE Pljevlja

Sveska G7: Stabilnost brane "Maljevac" sa preporukama mera i aktivnosti za povećanje

njenog faktora sigurnosti, Energoprojekt-Hidroinženjering, 2004. god.

- Elaborat o ispitivanju betonskih konstrukcija Zavod za građevinske materijale i geotehniku AD Nikšić   oktobar ,2004.

- Predhodna proučavanja deponije pepela i šljake za TE Pljevlja

Sveska G4: Analiza stabilnosti postojeće brane”Maljevac” Energoprojekt hidroinženjering AD Beograd   2005.

- Predhodna proučavanja deponije pepela i šljake za TE Pljevlja

Sveska G5: Procena uticaja deponije na životnu sredinu  Energoprojekt - Entel AD Beograd   2005.

- Predhodna proučavanja deponije pepela i šljake za TE Pljevlja

Sveska G6: Stabilnost brane na odlagalištu pepela i šljake"Maljevac"-sumarni izvještaj Energoprojekt hidroinženjering AD Beograd   2005.

- Glavni projekat sanacije brane i rekultivacije deponije pepela i šljake TE Pljevlja

Knnjiga III: Studija poplavnog talasa usled rušenja brane Sveska 1: Propagacija poplavnog talasa usled rušenja brane

- Izvještaj o izvršenoj tehničkoj kontroli dokumentacije Predhodna proučavanja deponije pepela i šljake za TE Pljevlja Sveske G3.1 Zbirni izvještaj za geotehničke predhodne istražne radove, Sveska G4: Analiza stabilnosti postojeće brane Maljevac     Broj:20-00-12057  21.05.2005

- Glavni projekat nadvišenja brane Maljevac, 5-ta stepenica

Sveska G4: Dopuna glavnog projekta pete stepenice brane Maljevac Energoprojekt hidroinženjering AD Beograd 2006.

- Brana Maljevac Glavni projekat

Knjiga I: Glavni projekat stabilizacije brane Maljevac Sveska 2A: Glavni projekat stabilizirajućeg balasta na nizvodnoj kosini i desnom boku brane –tekstualni deo

- Brana Maljevac Glavni projekat

Knjiga I: Glavni projekat stabilizacije brane Maljevac  Sveska 2B: Glavni projekat stabilizirajućeg balasta na nizvodnoj kosini i desnom boku brane – crteži

- Brana Maljevac Glavni projekat

Knjiga I: Glavni projekat stabilizacije brane Maljevac  Sveska 3: Tehničko osmatranje deponije

- Glavni projekat za korišćenje postojeće deponije pepela i šljake Maljevac do krajnjih mogućnosti

Sveska I ( tekstualni dio ) Geotehnika Bijelo Polje

- Glavni projekat za korišćenje postojeće deponije pepela i šljake Maljevac do krajnjih mogućnosti

Sveska II ( grafički dio ) Geotehnika Bijelo Polje

- Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu korišćenja postojeće deponije pepela i šljake Maljevac do krajnjih mogućnosti  Geotehnika Bijelo Polje

- Izveštaj o stabilnosti kosina brane i pepelišta na lokalitetu Maljevac – Pljevlja, postojećeg stanja, kao i stanja do nivoa 827 m, Institut za rudarstvo i metalurgiju - Bor,  2015. god.

- Idejno rešenje za potrebe nastavka odlaganja nusprodukata sagorevanja uglja iz TE ''Pljevlja'' na postojećoj lokaciji deponije ''Maljevac'', Institut za rudarstvo i metalurgiju - Bor, 2016. god.

- Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za deponiju ''Maljevac'' – odlaganje nusprodukata sagorijevanja uglja iz TE ''Pljevlja'', Institut za rudarstvo i metalurgiju - Bor, 2017. god.

- Idejni projekat za nastavak korišćenja lokacije ''Maljevac'' za deponovanje nusprodukata sagorevanja uglja iz TE ''Pljevlja'', Institut za rudarstvo i metalurgiju - Bor, 2017. god.

5.3. Struktura Glavnog projekta

Glavni projekat shodno  Pravilniku o načinu izrade, razmjeri i bližoj sadržini tehničke dokumentacije

treba da sadrži sledeće opšte dijelove:

1. Opštu dokumentacija o projektu;

2. Projektni zadatak;

3. Tekstualnu dokumentaciju;

4. Numeričku dokumentaciju;

5. Grafičku dokumentaciju;

7. Tehničke uslove za izvođenje radova;

8. Predmjer i predračun radova;

9. Prateće studije, elaborate, projekte i drugu dokumentaciju.

5.4. Sadržaj Glavnog projekta

Glavni projekat će biti izrađen kroz više knjiga koje će sadržati:

- Projekat dopunskih istražnih radova,

- Elaborat o detaljnim geotehničkim istražnim radovima,

- Elaborat – Geodetske podloge,

- Svodni izveštaj za sve prethodne istražne radove,

- Projekat odlaganja pepela i šljake na deponiji Maljevac po fazama,

- Projekat drenažnih bunara,

- Projekat zaštite Paleškog potoka,

- Projekat sanacije i rekultivacije nizvodnih kosina,

- Projekat  faznog zatvaranja i rekultivacije,

- Projekat Tehničkog osmatranja,

- Elaborat propagacije poplavnog talasa usled rušenja brane,

- Projekat obavještavanja i uzbunjivanja,

- Projekat održavanja objekta.

Projektnu dokumentaciju uraditi u 4 (četiri) primjerka u štampanom obliku i 1 (jedan) primjerak u elektronskom obliku na CD ili DVD (u .doc i .pdf formatu za tekst i .pdf i .DWG formatu za crteže) za potrebe revizije.

Konačnu projektnu dokumentaciju nakon otklanjanja primjedbi Komisije za reviziju i usvajanja iste, dostaviti u 6 (šest) primjeraka u štampanom obliku i 10 (deset) primjeraka u elektronskom obliku na CD ili DVD u .pdf formatu .

6. Specifikacija radova:

- Obilazak i rekognosciranje odlagališta i okolnog terena,

- Prikupljanje i analiza postojeće dokumentacije i podloga (geodetske, hidrometeorološke, inženjersko geološke, hidrogeološke itd.),

- Izrada Projekta dopunskih istražnih radova za potrebe izrade Glavnog projekta,

- Izvođenje dopunskih istražnih radova (u obimu ne manjem od onog predviđenog Idejnim projektom),

- Izvođenje geodetskih mjerenja (do 100 ha) i izrada potrebnih geodetskih podloga  R=1:500, sa izradom Elaborata,

- Izrada Elaborata o detaljnim geotehničkim istražnim radovima,

- Izrada Sinteznog izveštaja za sve prethodne istražne radove,

- Izrada Glavnog projekta po fazama građenja.

7. SPECIFIČNI ZAHTJEVI

Investitor će formirati Projektni tim zadužen za praćenje aktivnosti definisanih ovom Tehničkom specifikacijom i u skladu sa Zakonom i pravilnicima obezbijediti konstantan stručni nadzor nad izvođenjem predmetnih radova.

U okviru Ponude (Izjava o obrazovnim I profesionalnim kvalifikacijama Ponuđača, kvalifikacijama rukovodećih lica i posebno kvalifikacijama lica koja su odgovorna za izvođenje konkretnih radova) Projektant će dostaviti nacrt odluku o formiranju Projektnog tima, sa licencama i referenc listom za svakog člana tima ponaosob. Tokom realizacije Ugovora ne mogu se mijenjati članovi Projektnog tima, osim u izuzetnim slučajevima za šta je potrebno obezbijediti saglasnost Investitora.

Projektant je obavezan da sve eventualne naknadne izmjene i dopune Glavnog projekta, a koje se jave kao posledica nedovoljno razrađenih projektnih rešenja ili u slučajevima nemogućnosti izvodjenja istih, na zahtjev Investitora u međusobno usaglašenom razumnom roku uradi bez dodatnih nadoknada.

Projektant je obavezan da vrši periodične obilaske i kontrolu predmetnih radova (Projektantski nadzor), a po završetku istih dostavi Izjavu vodećeg projektanta da su radovi izvedeni po fazama Glavnog projekta u skladu sa revidovanim Glavnim projektom, bez dodatnih nadoknada.

8. ROKOVI

Rok za :

- Obilazak i rekognosciranje terena i prikupljanje postojeće dokumentacije i podloga je 5 dana,

- Izradu Projekta dopunskih istražnih radova je 15 dana,

- Izvođenje dopunskih istražnih radova i izrada Elaborata o detaljnim geotehničkim istražnim radovima je 30 dana,

- Izvođenje geodetskih mjerenja i izrada potrebnih geodetskih podloga je 20 dana,

- Izradu Sinteznog izveštaja za sve prethodne istražne radove je 20 dana,

- Izradu Glavnog projekta  je 90 dana (u koje ulaze sve predhodne aktivnosti sa svojim rokovima)

9. REVIZIJA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE

Investitor i Projektant izrade Glavnog projekta uspostaviće stručnu i radnu saradnju u svim fazama realizacije projekta, počev od usaglašavanja projektnog zadatka, korišćenja dostupnih podloga, razjašnjavanja eventualnih problema tokom izrade Glavnog projekta i izrade i usvajanja dinamičkog plana u okviru ugovorenih rokova. Investitor će pratiti i kontrolisati rad Projektanta u svakoj fazi realizacije projekta preko svojih ovlašćenih predstavnika.

Investitor će obezbijediti rad Komisije za reviziju tokom cjelokupne izrade Glavnog projekta na način koji je saglasan zakonskoj regulativi Crne Gore u toj oblasti. Projektant se obavezuje da će postupiti u najkraćem mogućem roku po primjedbama Revizione komisije.

# IZJAVA NARUČIOCA DA ĆE UREDNO IZMIRIVATI OBAVEZE PREMA IZABRANOM PONUĐAČU

Naručilac: Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić

Broj: 20-00-1488

Mjesto i datum: Nikšić, 11.04.2017. godine

U skladu sa članom 49 stav 1 tačka 3 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br. 42/11, 57/14 i 28/15), Izvršni direktor, Tonino Maglio, kao ovlašćeno lice Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić, daje

I z j a v u

da će EPCG AD Nikšić shodno Planu javnih nabavki broj: 10-00-11274 od 10.02.2017. godine i  Ugovora o javnoj nabavci radova - Izrada Glavnog projekta sa dopunskim istražnim radovima i detaljnim geodetskim snimanjima  za potrebe nastavka korišćenja deponije Maljevac i fazne rekultivacije, uredno vršiti plaćanja preuzetih obaveza, po utvrđenoj dinamici.

Ovlašćeno lice naručioca             Tonino Maglio

s.r.

# IZJAVA NARUČIOCA (OVLAŠĆENO LICE, SLUŽBENIK ZA JAVNE NABAVKE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PLANIRANJU JAVNE NABAVKE) O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA

Naručilac: Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić

Broj: 20-00-1487

Mjesto i datum: Nikšić, 11.04.2017. godine

U skladu sa članom 16 stav 5 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br. 42/11, 57/14 i 28/15)

Izjavljujem

da u postupku javne nabavke iz Plana javne nabavke broj: 10-00-11274 od 10.02.2017. godine godine za nabavku radova - Izrada Glavnog projekta sa dopunskim istražnim radovima i detaljnim geodetskim snimanjima  za potrebe nastavka korišćenja deponije Maljevac i fazne rekultivacije, nijesam u sukobu interesa u smislu člana 16 stav 4  Zakona o javnim nabavkama i da ne postoji ekonomski i drugi lični interes koji može kompromitovati moju objektivnost i nepristrasnost u ovom postupku javne nabavke.

Ovlašćeno lice naručioca          Tonino Maglio

s.r.

Službenik za javne nabavke       Radovan Radojević

s.r.

Lice koje je učestvovalo u planiranju  javne nabavke Marija Janjušević

s.r.

# IZJAVA NARUČIOCA (ČLANOVA KOMISIJE ZA OTVARANJE I VREDNOVANJE PONUDE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PRIPREMANJU TENDERSKE DOKUMENTACIJE) O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA

Naručilac: Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić

Broj: 20-00-1487/2

Mjesto i datum: Nikšić, 11.04.2017. godine

U skladu sa članom 16 stav 5 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br. 42/11, 57/14 i 28/15)

Izjavljujem

da u postupku javne nabavke iz Plana javne nabavke broj: 10-00-11274 od 10.02.2017. godine za nabavku radova - Izrada Glavnog projekta sa dopunskim istražnim radovima i detaljnim geodetskim snimanjima za potrebe nastavka korišćenja deponije Maljevac i fazne rekultivacije, nijesam u sukobu interesa u smislu člana 16 stav 4  Zakona o javnim nabavkama i da ne postoji ekonomski i drugi lični interes koji može kompromitovati moju objektivnost i nepristrasnost u ovom postupku javne nabavke.

Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda Nataša Ćorović

s.r.

Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda Andrija Lazović

s.r.

Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda Nikola Vukotić

s.r.

Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda Radmilo Jelovac

s.r.

Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda Risto Gredić

s.r.

# METODOLOGIJA NAČINA VREDNOVANJA PONUDA PO KRITERIJUMU I PODKRITERIJUMIMA

 Vrednovanje ponuda po kriterijumu ekonomski najpovoljnija ponuda vršiće se na sljedeći način:

      - Podkriterijum najniža ponuđena cijena vrednovaće se na sljedeći način:

Za izbor najpovoljnije ponude, primjenom podkriterijuma najniža ponuđena cijena, kao osnova za vrednovanje, uzimaju se ponuđene cijene, date od strane ponuđača, čije su ponude ispravne.

Maksimalan broj bodova (70 bodova) po ovom podkriterijumu dodjeljuje se ponuđaču koji je ponudio najnižu cijenu, dok se bodovi ostalim ponudama, po ovom podkriterijumu, dodijeljuju proporcionalno, u odnosu na najniže ponuđenu cijenu po formuli:

Bcijena = Cpon.min. / Cpon. * 70

Gdje je:

| Bcijena | Broj bodova po podkriterijumu najniža ponuđena cijena |
| --- | --- |
| Cpon.min. | Najniža ponuđena cijena |
| Cpon. | Ponuđena cijena |

 kvalitet vrednovaće se na sljedeći način:

      - Podkriterijum kvalitet vrednovaće se na sljedeći način:

Maksimalan broj bodova po ovom podkriterijumu je 30

Broj bodova za ovaj podkriterijum određuje se po formuli:

K = P + I + S

gdje je:

P = broj bodova za reference za izradu projekata

I = broj bodova za reference za izvođenje istražnih radova

S = broj bodova za licencirani softverski paket

2.1. Reference ponuđača za izradu projekta (P)

Podkriterijum kvalitet u dijelu koji se odnosi na reference ponuđača za izradu Glavnog/Idejnog projekta iskazuje se kroz:

  - Reference ponuđača na izvršenju istovjetnih i /ili sličnih radova koje su potvrđene od strane investitora ili nadležnih državnih organa ili organa lokalne uprave, na način što se ukupan broj potvrđenih referenci podijeli sa najvećim ukupnim brojem potvrđenih referenci i dobijeni količnik pomnoži sa maksimalnim brojem bodova koji je određen za ovaj parametar.

Konkretizacija:

Maksimalan broj bodova za reference ponuđača (P) je 20

Broj bodova određuje se po formuli:

P = P1 + P2

gdje je:

P1 = broj bodova za reference ponuđača opisane u tački 2.1.1.

P2 = broj bodova za reference ponuđača opisane u tački 2.1.2.

2.1.1. Reference ponuđača (P1)

Najveći broj bodova iznosi 12.

Broj bodova određuje se na sljedeći način:

Reference ponuđača na izradi Glavnih/Idejnih projekata visokih nasutih brana u poslednjih 5 godina, koje su potvrđene od strane investitora ili nadležnih državnih organa ili organa lokalne uprave, na način što se ukupni broj potvrđenih referenci podijeli sa najvećim ukupnim brojem potvrđenih referenci i dobijeni količnik pomnoži sa maksimalnim brojem bodova koji je određen za ovaj parametar, i to:

P1 = Pp /Pmax * 12

gdje je:

Pp - broj potvrđenih referenci

Pmax - najveći broj potvrđenih referenci

Ponuđači klikom na fajl u nastavku, mogu preuzeti obrazac Potvrde o izvedenim radovima koji će dostaviti kao sastavni dio ponude:

2.1.2. Reference ponuđača (P2)

Najveći broj bodova iznosi 8.

Broj bodova određuje se na sljedeći način:

Reference ponuđača na izradi Glavnih/Idejnih projekata odlagališta pepela i šljake u poslednjih 5 godina, koje su potvrđene od strane investitora ili nadležnih državnih organa ili organa lokalne uprave, na način što se ukupni broj potvrđenih referenci podijeli sa najvećim ukupnim brojem potvrđenih referenci i dobijeni količnik pomnoži sa maksimalnim brojem bodova koji je određen za ovaj parametar, i to:

P2 = Pp /Pmax * 8

gdje je:

Pp - broj potvrđenih referenci

Pmax - najveći broj potvrđenih referenci

Ponuđači klikom na fajl u nastavku, mogu preuzeti obrazac Potvrde o izvedenim radovima koji će dostaviti kao sastavni dio ponude:

2.2. Reference ponuđača (I)

Podkriterijum kvalitet u dijelu koji se odnosi na reference ponuđača za za izvođenje terenskih radova i laboratorijska ispitivanja iskazuje se kroz:

  - Reference ponuđača na izvršenju istovjetnih i /ili sličnih radova koje su potvrđene od strane investitora ili nadležnih državnih organa ili organa lokalne uprave, na način što se ukupan broj potvrđenih referenci podijeli sa najvećim ukupnim brojem potvrđenih referenci i dobijeni količnik pomnoži sa maksimalnim brojem bodova koji je određen za ovaj parametar.

Konkretizacija:

Najveći broj bodova iznosi 5.

Broj bodova određuje se na sljedeći način:

Reference ponuđača za izvođenje terenskih radova i laboratorijska ispitivanja iz predmetne oblasti u poslednje 3 godine, koje su potvrđene od strane investitora ili nadležnih državnih organa ili organa lokalne uprave, na način što se ukupni broj potvrđenih referenci podijeli sa najvećim ukupnim brojem potvrđenih referenci i dobijeni količnik pomnoži sa maksimalnim brojem bodova koji je određen za ovaj parametar i to:

I= I /Imax * 5

gdje je:

I - brojem potvrđenih referenci

Imax - najveći broj potvrđenih referenci

Ponuđači klikom na fajl u nastavku, mogu preuzeti obrazac Potvrde o izvedenim radovima koji će dostaviti kao sastavni dio ponude:

2.3. Licencirani softverski paket za proračun stabilnosti kosina (S)

Podkriterijum kvalitet u dijelu koji se odnosi na tehničko-tehnološke prednosti za izvršenje radova iskazuje se kroz:

  - Tehničko-tehnološke karakteristike sredstava i opreme koji će biti korišćeni za izvršenje radova koje doprinose kvalitetu radova iznad zahtjeva predviđenim važećim standardima ili propisanih odgovarajućim tehničkim propisima, na način što se ukupni broj ponuđenih sredstava i opreme sa tim tehničko-tehnološkim karakteristikama koji će biti korišćeni za izvršenje radova podijeli sa najvećim ukupnim brojem ponuđenih sredstava i opreme tih tehničko-tehnoloških karakteristika koji će biti korišćeni za izvršenje radova i dobijeni količnik pomnoži sa maksimalnim brojem bodova koji je određen za ovaj kriterijum.

Konkretizacija:

Za potrebe vrednovanja ovog podkriterijuma ponuđač je obavezan dostaviti dokaz da posjeduje:

  - Licencirani softverski paket za proračun stabilnosti kosina (dostaviti licencu)

Maksimalan broj bodova za licencirane softverske pakete za proračun stabilnosti kosina (S)

je 5

Broj bodova određuje se po formuli:

S = Sp /Smax* 5

gdje je:

Sp = ukupni broj ponuđenih licenciranih softverskih paketa za proračun stabilnosti kosina

Smax = najveći ukupni broj ponuđenih licenciranih softverskih paketa za proračun stabilnosti kosina

# OBRAZAC PONUDE SA OBRASCIMA KOJE PRIPREMA PONUĐAČ

- NASLOVNA STRANA PONUDE

(naziv ponuđača)

podnosi

(naziv naručioca)

P O N U D U

po Tenderskoj dokumentaciji broj ____ od _______ godine

za nabavku __________________________________________________________

(opis predmeta nabavke)

ZA

 Predmet nabavke u cjelosti

## PODACI O PONUDI I PONUĐAČU

Ponuda se podnosi kao:

 Samostalna ponuda

 Samostalna ponuda sa podizvođačem/podugovaračem

 Zajednička ponuda

 Zajednička ponuda sa  podizvođačem/podugovaračem

Podaci o podnosiocu samostalne ponude:

| Naziv i sjedište ponuđača |  |
| --- | --- |
| PIB |  |
| Broj računa i naziv banke ponuđača |  |
| Adresa |  |
| Telefon |  |
| Fax |  |
| E-mail |  |
| Lice/a ovlašćeno/a za potpisivanje finansijskog dijela ponude i dokumenata u ponudi | (Ime, prezime i funkcija) |
|  | (Potpis) |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  |

Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru samostalne ponude

| Naziv podugovarača /podizvođača |  |  |
| --- | --- | --- |
| PIB |  |  |
| Ovlašćeno lice |  |  |
| Adresa |  |  |
| Telefon |  |  |
| Fax |  |  |
| E-mail |  |  |
| Procenat ukupne vrijednosti javne nabavke koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču |  |  |
| Opis dijela predmeta javne nabavake koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču |  |  |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  |  |

Podaci o podnosiocu zajedničke ponude

| Naziv podnosioca zajedničke ponude |  |
| --- | --- |
| Adresa |  |
| Ovlašćeno lice za potpisivanje finansijskog dijela ponude, nacrta ugovora o javnoj nabavci i nacrta okvirnog sporazuma | (Ime i prezime) |
|  | (Potpis) |
| Imena i stručne kvalifikacije lica koja će biti odgovorna za izvršenje ugovora |  |
|  | .... |

Podaci o nosiocu zajedničke ponude:

| Naziv nosioca zajedničke ponude |  |
| --- | --- |
| PIB |  |
| Broj računa i naziv banke ponuđača |  |
| Adresa |  |
| Ovlašćeno lice za potpisivanje dokumenata koji se odnose na nosioca zajedničke ponude | (Ime, prezime i funkcija) |
|  | (Potpis) |
| Telefon |  |
| Fax |  |
| E-mail |  |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  |

Podaci o članu zajedničke ponude:

| Naziv člana zajedničke ponude |  |
| --- | --- |
| PIB |  |
| Broj računa i naziv banke ponuđača |  |
| Adresa |  |
| Ovlašćeno lice za potpisivanje dokumenata koja se odnose na člana zajedničke ponude | (Ime, prezime i funkcija) |
|  | (Potpis) |
| Telefon |  |
| Fax |  |
| E-mail |  |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  |

Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru zajedničke ponude

| Naziv podugovarača /podizvođača |  |  |
| --- | --- | --- |
| PIB |  |  |
| Ovlašćeno lice |  |  |
| Adresa |  |  |
| Telefon |  |  |
| Fax |  |  |
| E-mail |  |  |
| Procenat ukupne vrijednosti javne nabavke koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču |  |  |
| Opis dijela predmeta javne nabavake koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču |  |  |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  |  |

## FINANSIJSKI DIO PONUDE

| r.b. | opis predmeta | bitne karakteristike ponuđenog predmeta nabavke | jedinica mjere | količina | jedinična cijena bez pdv-a | ukupan iznos bez pdv-a | pdv | ukupan iznos sa pdv-om |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Izrada Glavnog projekta sa dopunskim istražnim radovima i detaljnim geodetskim snimanjima za potrebe nastavka korišćenja deponije Maljevac i fazne rekultivacije | Prema Tehničkoj specifikaciji | komplet | 1 |  |  |  |  |
| Ukupno bez PDV-a |  |  |  |  | € |  |  |  |
| PDV |  |  |  |  | € |  |  |  |
| Ukupan iznos sa PDV-om: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - brojkama |  |  |  |  | € |  |  |  |
| - slovima |  |  |  |  | eura |  |  |  |

Uslovi ponude:

| Rok izvršenja ugovora je |  |
| --- | --- |
| Mjesto izvršenja ugovora je |  |
| Rok plaćanja |  |
| Način plaćanja |  |
| Period važenja ponude |  |

Ovlašćeno lice ponuđača

___________________________

(ime, prezime i funkcija)

___________________________

(svojeručni potpis)

M.P.

## IZJAVA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA NA STRANI PONUĐAČA,PODNOSIOCA ZAJEDNIČKE PONUDE, PODIZVOĐAČA /PODUGOVARAČA

(ponuđač)

Broj: ________________

Mjesto i datum: _________________

Ovlašćeno lice ponuđača/člana zajedničke ponude, podizvođača / podugovarača
       (ime i prezime i radno mjesto)     , u skladu sa članom 17 stav 3 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14) daje

Izjavu

da nije u sukobu interesa sa licima naručioca navedenim u izjavama o nepostojanju sukoba interesa na strani naručioca, koje su sastavni dio predmetne Tenderske dokumentacije broj ___ od ________ godine za nabavku 	(opis predmeta)        , u smislu člana 17 stav 1 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoje razlozi za sukob interesa na strani ovog ponuđača, u smislu člana 17 stav 2 istog zakona.

Ovlašćeno lice ponuđača

___________________________

(ime, prezime i funkcija)

___________________________

(svojeručni potpis)

M.P.

## DOKAZI O ISPUNJENOSTI OBAVEZNIH USLOVA ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA

Dostaviti:

- dokaz o registraciji izdatog od organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlašćenim licima ponuđača;

- dokaz izdat od organa nadležnog za poslove poreza (državne i lokalne uprave) da su uredno prijavljene, obračunate i izvršene sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa do 90 dana prije dana javnog otvaranja ponuda, u skladu sa propisima Crne Gore, odnosno propisima države u kojoj ponuđač ima sjedište;

- dokaz nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, koji ne smije biti stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda, da ponuđač, odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare;

- dokaza o posjedovanju važeće dozvole, licence, odobrenja, odnosno drugog akta izdatog od nadležnog organa i to:

Privredno društvo, pravno lice, odnosno preduzetnik u predmetnom postupku javne nabavke, treba da posjeduju i dostave dokaz u ponudi:

U skladu sa Zakonom o uređenju prostora i izgradnji objekata:

- Licencu za izradu projekata građevinskih konstrukcija za objekte hidrotehnike;

- Licencu za izradu hidrotehničkih projekata za objekte hidrotehnike;

- Licencu za izradu tehničke dokumentacije mašinskih instalacija;

- Licencu za izradu projekata elektroinstalacija jake struje;

- Licencu za izvođenje geodetskih radova;

U skladu sa Zakonom o geološkim istraživanjima:

- Licencu izdatu od strane Ministarstva ekonomije za izradu projekata geoloških istraživanja, vršenja više vrsta geoloških istraživanja i izradu elaborata o rezultatima geoloških istraživanja, i to:

  - geotehnička istraživanja;

  - hidrogeološka istraživanja;

- Licencu  za izradu geotehničkih podloga;

Ponuđač, tj. privredno društvo, pravno lice, odnosno preduzetnik, treba da ima zaposlene inženjere koji posjeduju i dostave kao dokaz u ponudi:

U skladu sa Zakonom o uređenju prostora i izgradnji objekata:

- Licencu odgovornog projektanta za izradu projekata građevinskih konstrukcija za objekte hidrotehnike;

- Licencu odgovornog projektanta za izradu hidrotehničkih projekata za objekte hidrotehnike;

- Licencu odgovornog projektanta za izradu tehničke dokumentacije mašinskih instalacija;

- Licencu odgovornog projektanta za izradu projekata elektroinstalacija jake struje;

- Licencu odgovornog inženjera za izvođenje geodetskih radova

- Licencu odgovornog projektanta za izradu geotehničkih podloga;

- Licencu odgovornog projektanta za izradu hidrogeoloških podloga;

- Licencu odgovornog inženjera za izvodjenje geoloških istražnih radova;

U skladu sa Zakonom o geološkim istraživanjima:

- Dokaz o položenom  stručnom ispitu iz oblasti geologije kod Ministarstva ekonomije

# DOKAZI O ISPUNJAVANJU USLOVA EKONOMSKO-FINANSIJSKE SPOSOBNOSTI

Dostaviti:

 izvještaj o računovodstvenom i finansijskom stanju - bilans uspjeha i bilans stanja sa izvještajem ovlašćenog revizora u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija, za posljednje dvije godine, odnosno za period od registracije;

 odgovarajući bankarski izvod, potvrdu ili izjavu o finansijskoj sposobnosti ponuđača;

## DOKAZI O ISPUNJAVANJU USLOVA STRUČNO-TEHNIČKE I KADROVSKE OSPOSOBLJENOSTI

Dostaviti:

 izjavu o obrazovnim i profesionalnim kvalifikacijama ponuđača, kvalifikacijama rukovodećih lica i posebno kvalifikacijama lica koja su odgovorna za izvođenje konkretnih radova;

 izjavu o namjeri i predmetu podugovaranja, odnosno angažovanja podizvođača sa spiskom podugovarača, odnosno podizvođača sa bližim podacima (naziv, adresa, procentualno učešće i sl.).

  dokaz o uspostavljenom sistemu upravljanja kvalitetom:

- Dostaviti Sertifikat ISO 9001

  dokaz o uspostavljenom sistemu zaštite životne sredine:

- Dostaviti Sertifikat ISO 14001

OBRAZAC IR2

IZJAVA O OBRAZOVNIM I PROFESIONALNIM KVALIFIKACIJAMA PONUĐAČA, KVALIFIKACIJAMA RUKOVODEĆIH LICA I POSEBNO KVALIFIKACIJAMA LICA KOJA SU ODGOVORNA ZA IZVOĐENJE KONKRETNIH RADOVA Ovlašćeno lice ponuđača/člana zajedničke ponude ____________________________ (ime i prezime i radno mjesto) Izjavljuje da ponuđač/ član zajedničke ponude ____________________posjeduje obrazovne i profesionalne kvalifikacije za blagovremenu, efikasnu i kvalitetnu realizaciju ugovora o javnoj nabavci radova i da njegova rukovodeća lica i lica koja će biti odgovorna za izvođenje konkretnih usluga imaju odgovarajuće stručne kvalifikacije navedene u tabeli koja slijedi. Red. br.; Prezime i ime; Školska sprema i zvanje; Godine prakse u struci; Funkcija koju će zauzimati. 1. 2. .... Sastavni dio izjave su dokazi o načinu angažovanja lica koja su navedena u tabeli (kopija radne knjižice, kopija prijave o osiguranju) koji se mogu provjeriti kod nadležnog organa, odnosno organizacije. Ovlašćeno lice ponuđača ___________________________ (ime, prezime i funkcija) ___________________________ (svojeručni potpis) M.P.

OBRAZAC IR8

IZJAVA O NAMJERI I PREDMETU PODUGOVARANJA, ODNOSNO ANGAŽOVANJU PODIZVOĐAČA Ovlašćeno lice ponuđača/člana zajedničke ponude__________________________ (ime i prezime i radno mjesto) Izjavljuje da ponuđač/član zajedničke ponude ____________________ ne / namjerava da za predmetnu javnu nabavku ___________________, angažuje podugovarača/e, odnosno podizvođača/e: 1. 2. ..... Ovlašćeno lice ponuđača ___________________________ (ime, prezime i funkcija) ___________________________ (svojeručni potpis) M.P.

DOKAZ O USPOSTAVLJENOM SISTEMU UPRAVLJANJA KVALITETOM

Dostaviti Sertifikat ISO 9001

DOKAZ O USPOSTAVLJENOM SISTEMU ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

Dostaviti Sertifikat ISO 14001

# NACRT UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI

Ovaj ugovor zaključen je dana _____  između:

Naručioca: Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić sa sjedištem u Nikšiću, ulica Vuka Karadžića br. 2, PIB: 02002230  Matični broj: 20/31-00112-1 Broj računa: 535 - 55 - 11 Naziv banke: Prva banka Crne Gore koga zastupa Izvršni direktor, Tonino Maglio, (u daljem tekstu: Naručilac)

i

Izvođača: ______________________ sa sjedištem u ________________, ulica____________, Broj računa: ______________________, Naziv banke: ________________________, koga zastupa _____________, (u daljem tekstu:  Izvođač)

OSNOV UGOVORA:

Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak za nabavku radova „Izrada Glavnog projekta sa dopunskim istražnim radovima i detaljnim geodetskim snimanjima  za potrebe nastavka korišćenja deponije Maljevac i fazne rekultivacije“, objavljena na portalu Uprave za javne nabavke od 27.04.2017.godine.

Broj i datum Odluke o izboru najpovoljnije ponude: _____________________.

Ponuda ponuđača    (naziv ponuđača)    broj ______ od _________________________.

I PREDMET UGOVORA

Član 1

Naručilac ustupa, a Izvođač se obavezuje da za račun Naručioca izvrši sljedeće radove:

Izrada Glavnog projekta sa dopunskim istražnim radovima i detaljnim geodetskim snimanjima  za potrebe nastavka korišćenja deponije Maljevac i fazne rekultivacije, objavljenoj na portalu Uprave za javne nabavke.

II CIJENA I NAČIN PLAĆANJA

Član 2

Ukupna cijena za radove iz ovog Ugovora bez PDV-a iznosi _____________ € slovima _______________________________ Eura).

PDV 19% u iznosu od _________________ €.

Ukupna cijena za usluge iz ovog Ugovora sa PDV-om iznosi _____________ € slovima _______________________________ Eura).

Cijena je fiksna i nepromjenljiva.

Član 3

- Naručilac se obavezuje da će plaćanje izvršiti u roku od 60 (šezdeset) dana od dana izvršenja radova i ispostavljanja fakture.

Član 4

Ukoliko nadzorni organ na primljenu situaciju nema primjedbi, dužan je ovjeriti u roku od 7 dana od dana prijema.

Ukoliko nadzorni organ na podnesenu situaciju ima primjedbi, on će tražiti od Izvođača da iste otkloni.

Ukoliko Izvođač u roku od 2 dana ne otkloni primjedbe, nadzorni organ će staviti svoje primjedbe i ovjeriti nesporni dio fakture.

Član 5

U cilju obezbjeđenja plaćanja na način preciziran u članu 3 ovog Ugovora, Naručilac garantuje i Izjavom o urednom plaćanju dospjelih obaveza, kojom se obezbjeđuje uredno plaćanje obaveza iz javnih nabavki.

Izjava čini sastavni dio ovog Ugovora.

Član 6

Bilo koje obavještenje ili druga formalna komunikacija u vezi sa ovim Ugovorom mora biti data u pisanom obliku (što uključuje faks i e-mail) i može biti dostavljena ili poslata poštom, faksom ili e-mailom ugovornoj strani na adresi navedenoj u ovom Ugovoru i to:

Za Naručioca:

U vezi tehničkih pitanja

Kontakt osoba: ____________________

Tel: ______________

Fax: ______________

E-mail: _________________

U vezi prijema faktura i realizacije Ugovora

Direkcija za nabavke i logistiku

Kontakt osoba: _______________________

Tel: ________________

Fax: ________________

E-mail: _______________________

Za Izvođača:

Za tehnička pitanja

Kontakt osoba: ________________

Tel: ____________________

Fax: ____________________

E-mail: _________________

Za izradu fakture

Kontakt osoba: ________________

Tel: ____________________

Fax: ____________________

E-mail: _________________

Član 7

Original privremene i okončane situacije, sa pozivom na broj ugovora po kojem se vrši nabavka, Izvođač je obavezan dostaviti na adresu EPCG AD Nikšić, Direkcija za nabavku i logistiku, Vuka Karadžića br. 2, na ruke n/r Radovan Radojević.

III ROK I MJESTO REALIZACIJE UGOVORA

Član 8

Izvođač se obavezuje da će ugovorene radove iz člana 1 ovog Ugovora izvršiti u roku od _____ dana od dana uvođenja Izvođača u posao, a prema rokovima i dinamici utvrđenoj Tehničkom specifikacijom.

Dan uvođenja Izvođača u posao konstatuje se zapisnički, od strane ovlašćenih predstanika obje ugovorne strane, čime su stvoreni uslovi da otpočnu radovi.

Za svaki dan kašnjenja i odstupanja od utvrđenih rokova izvršenja ugovorenih radova Izvođač će platiti Naručiocu ugovornu kaznu u visini od 0,1% ukupne ugovorene vrijednosti radova.

U smislu predhodnog stava, ukupan iznos ugovorene kazne ne može preći 5% od  ukupne ugovorene vrijednosti radova.

Ugovorne strane su saglasne da se iznos ugovorene kazne može odbiti od vrijednosti izvedenih radova.

Ugovorna kazna ne oslobađa Izvođača obaveze da završi radove po ovom ugovoru niti ograničava Naručioca da zbog kašnjenja, sve ili dio neizvršenih radova oduzme Izvođaču i ustupi trećem licu, a sve o trošku Izvođača.

Ukoliko je šteta koju Naručilac pretrpi zbog kašnjenja veća od ugovorene kazne, Naručilac ima pravo da mu Izvođač istu nadoknadi i to za iznos koji prelazi visinu ugovorene kazne.

Izvođač nema pravo na bonus za raniji završetak ugovorenih radova.

Član 9

Mjesto izvršenja ugovora: Pljevlja.

IV OBAVEZE UGOVORNIH STRANA

Član 10

Izvođač se obavezuje:

- Da radove koji su predmet ovog ugovora izvede u svemu u skladu sa Tenderskom dokumentacijom i prihvaćenom Ponudom br. _________ ;

- Da radove koji su predmet ovog ugovora izvede stručno i kvalitetno, u skladu sa važećim zakonskim propisima, normativima i standardima za ovu vrstu posla;

- Da svu dokumentaciju dostavi Naručiocu na crnogorskom jeziku, a samo uz prethodnu pismenu saglasnost Naručioca;

- Da snosi sve troškove lokalnih poreza i troškova za angažovanje osoblja Izvođača,

- Da obezbijedi sva potrebna dokumenta i saglasnosti za dolazak, boravak i odlazak svog osoblja, kao i dokumenta za rad u Crnoj Gori;

- Da za izvođenje ugovorenih radova angažuje dovoljan broj stručnog osoblja, koje raspolaže iskustvom na izvođenju ugovorenih radova;

- Da o svom trošku vrši smještaj, prevoz i ishranu radnika;

- Da na gradilište dopremi kvalietnu opremu i mehanizaciju, potrebnu za izvođenje ugovorenih radova;

- Da uredno vodi gradilišnu dokumentaciju, prema propisima koji važe u sjedištu Naručioca;

- Da sa Naručiocem usaglasi plan i program izvođenja radova;

- Da preda Naručiocu Rješenju o imenovanju odgovornog rukovodioca radova;

- Da rukovodi izvršenjem svih ugovorenih radova;

- Da za sve ugrađene materijale dostavi ateste i dokaze kvaliteta;

- Da obezbijedi primjenu mjera i sredstava za zaštitu na radu, kao i zaštite od požara, propisanih zakonom;

- Da preduzme mjere radi obezbjeđenja sigurnosti izvedenih radova, susjednih objekata, okoline i imovine i neposredno je odgovoran i dužan nadoknaditi sve štete koje izvođenjem ugovorenih radova pričini trećim licima i imovini,

- Da snosi sve troškove sprovođenja mjera zaštite,

- Da o svom trošku svakodnevno uklanja sa gradilišta sav otpadni materijal, a da nakon završetka svih radova, a primporedaje istih, ukloni sav otpadni materijal i očisti gradilište od otpadaka i očisti okolinu gradilišta i samo gradilište,

- Da postupa po svim primjedbama nadzornog organa i otkloni sve propuste na koje mu ukaže nadzorni organ, u suprotnom, Naručilac može, za otklanjanje nedostataka, angažovati treće lice, o trošku Izvođača.

Član 11

Naručilac se obavezuje:

- Da uvede Izvođača u posao;

- Da Izvođaču obezbijedi pristup gradilištu (predaja gradilišta);

- Da sa Izvođačem usaglasi plan i program radova;

- Da obezbijedi vršenje stručnog nadzora,

- Da da prati realizaciju izvršenja radova;

- Da Izvođaču uredno plati izvršene radove, na način kako je to predviđeno ovim Ugovorom.

V PRIMOPREDAJA RADOVA I ISPITIVANJA

Član 12

Ugovorne strane su u obavezi da organizuju pregled i primopredaju izvedenih radova.

Pregled i primopredaja izvedenih radova vršiće se u skladu sa Tenderskom dokumentacijom i propisima Crne Gore.

VI ZAŠTITA NA RADU I ZAŠTITA OKOLINE

Član  13

Izvođač je dužan da obezbijedi primjenu mjera zaštite na radu propisanih Zakonom o zaštiti zdravlja  na radu Crne Gore, kako ne bi došlo do povrede, odnosno nesreće na poslu, a u slučaju da dođe do povrede, odgovoran je Izvođač po svim osnovama.

Član 14

Izvođač je dužan da preduzima sve mjere za zaštitu životne sredine, da upravlja otpadom koji nastane u izvođenju radova (sopstveni otpad Izvođača) i postupa u svemu u skladu sa propisima Crne Gore koji regulišu ovu oblast.

Član  15

Ukoliko dodje do narušavanja životne sredine, Izvođač je dužan odmah, bez odlaganja, obavijestiti Naručioca.

U slučajevima iz prethodnog stava, Izvođač je dužan da Naručiocu isplati novčanu nakandu na ime otklanjanja štete i svih posljedica narušavanja životne sredine.

Izvođač je dužan da Naručiocu isplati novčanu naknadu na ime oklanjanja štete i svih posljedica narušavanja životne sredine i u slučajevima kada narušavanje životne sredine usljed izvođenja radova Naručilac sam utvrdi, bilo u toku trajanja ugovornog roka ili nakon isteka istog.

VII GARANCIJA ZA DOBRO IZVRŠENJE POSLA

Član 16

Izvršilac se obavezuje da Naručiocu u trenutku potpisivanja ovog Ugovora preda neopozivu, bezuslovnu i naplativu na prvi poziv, bez prava prigovora,  Garanciju prvoklasne banke za dobro izvršenje posla, na iznos od _______________ € (______________________ Eura), što čini 5%  (pet procenata) ukupne vrijednosti Ugovora, koja stupa na snagu danom izdavanja i sa rokom važnosti 28 (dvadesetosam) dana dužem od ugovorenog roka za izvođenje radova.

Izvođač se obavezuje da se postara o tome da Garancija za dobro izvršenje posla bude važeća i primjenljiva sve dok Izvođač ne izvede i završi ugovorene radove.

U smislu prethodnog stava, ukoliko Izvođač ne stekne pravo na povraćaj garancije 28 dana prije datuma prestanka garancije, Izvođač se obavezuje da produži važnost garancije.

Naručilac se obavezuje da Izvođaču po završetku izvođenja radova vrati Garanciju za dobro izvršenje posla.

VIII RASKID UGOVORA

Član 17

Ugovorne strane su saglasne da do raskida ovog ugovora može doći u slučaju da:

- Izvođač ne bude izvršavao svoje obaveze u roku i na način predviđen ugovorom;

- nadzorni organ Naručioca utvrdi, u toku izvršenja ugovornih obaveza, da kvalitet isporučenog materijala i izvedenih radova odstupa o ponuđenog;

- Izvođač ne poštuje dogovrenu dinamiku izvršenja ugovorenih radova;

- Izvođač ne izvrši korekciju propusta u izvršenju ugovorenih obaveza u roku od 5 (pet) dana od dana prijema zvaničnog upozorenja od strane Naručioca, ili u bilo kom daljem periodu koji je Naručilac nakon toga pisano odobrio,

- Izvođač postane nesolventan ili ode u stečaj.

Član 18

Ukoliko dodje do raskida ugovora i prekida radova, Naručilac i Izvođač se obavezuju da preduzmu potrebne mjere da se izvedeni radovi zaštite od propadanja.

Troškove zaštite snosi ugovorna strana čijom krivicom je došlo do raskida ugovora, odnosno do prekida radova.

IX ANTIKORUPCIJSKA KLAUZULA

Član 19

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila, u skladu sa odredbama člana 15  ZJN (Sl.list CG br. 42/11, 57/14 i 28/15), ništav je.

X OSTALE ODREDBE

Član 20

Za potrebe tumačenja, prioritet ugovornih dokumenata mora biti u skladu sa sljedećim redosljedom:

- Ugovor

- Tehničke specifikacije

- Ponuda Izvođača.

Član 21

Ugovorne strane su saglasne da se na sva prava i obaveze ugovornih strana, koja nijesu regulisana ovim Ugovorom, primjenjuju uslovi iz Tenderske dokumentacije, kao i važeći zakonski i podzakonski propisi Crne Gore.

Član 22

Eventualne nesporazume koji mogu da se pojave u vezi ovog Ugovora ugovorne strane će pokušati da riješe sporazumno, u suprotnom, rješavanje spora biće povjereno Privrednom sudu Crne Gore.

Član 23

Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovjetna primjerka od kojih se, nakon potpisivanja, 2 (dva) primjerka dostavljaju Izvođaču, a 2 (dva) primjerka Naručiocu.

Član 24

Ovaj Ugovor stupa na snagu i proizvodi pravno dejstvo danom obostranog potpisivanja i predaje Naručiocu od strane Izvođaču Garanciju iz člana 16 ovog Ugovora.

NARUČILAC                                                                                   IZVODJAČ

_____________________________                            ___________________________________

SAGLASAN SA NACRTOM  UGOVORA

Ovlašćeno lice ponuđača _______________________

(ime, prezime i funkcija)

_______________________

(svojeručni potpis)

_______________________

(svojeručni potpis

Napomena: Konačni tekst ugovora o javnoj nabavci biće sačinjen u skladu sa članom 107 stav 2 Zakona o javnim nabavkama nabavkama („Službeni list CG”, br. 42/11, 57/14 i 28/15).

# UPUTSTVO PONUĐAČIMA ZA SAČINJAVANJE I PODNOŠENJE PONUDE

- NAČIN PRIPREMANJA PONUDE U PISANOJ FORMI

Pripremanje ponude

Ponuđač radi učešća u postupku javne nabavke sačinjava i podnosi ponudu u skladu sa ovom tenderskom dokumentacijom.

Ponuđač je dužan da ponudu pripremi kao jedinstvenu cjelinu i da svaku prvu stranicu svakog lista i ukupan broj listova ponude označi rednim brojem i pečatom, žigom ili sličnim znakom ponuđača.

Dokumenta koja sačinjava ponuđač, a koja čine sastavni dio ponude moraju biti svojeručno potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača.

Ponuda mora biti povezana jednim jemstvenikom i zapečaćena čvrstim pečatnim voskom sa otiskom pečata, žiga ili sličnog znaka ponuđača na pečatnom vosku, tako da se ne mogu naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati pojedinačni listovi, a da se pri tome ne ošteti list ponude, jemstvenik ili pečatni vosak.

Pečaćenje ponude vrši se na način što se preko krajeva jemstvenika kojim je povezana ponuda nakapa čvrsti pečatni vosak, na koji se otisne pečat, žig ili slični znak ponuđača.

Ponuđač je dužan da ponudu sačini na obrascima iz tenderske dokumentacije uz mogućnost korišćenja svog memoranduma.

Način pripremanja zajedničke ponude

Ponudu može da podnese grupa ponuđača (zajednička ponuda), koji su neograničeno solidarno odgovorni za ponudu i obaveze iz ugovora o javnoj nabavci.

Ponuđač koji je samostalno podnio ponudu ne može istovremeno da učestvuje u zajedničkoj ponudi ili kao podizvođač, odnosno podugovarač drugog ponuđača.

U zajedničkoj ponudi se mora dostaviti ugovor o zajedničkom nastupanju kojim se: određuje vodeći ponuđač - nosilac ponude;  određuje dio predmeta nabavke koji će realizovati svaki od podnosilaca ponude i njihovo procentualno učešće u finansijskom dijelu ponude; prihvata neograničena solidarna odgovornost za ponudu i obaveze iz ugovora o javnoj nabavci i uređuju međusobna prava i obaveze podnosilaca zajedničke ponude (određuje podnosilac zajedničke ponude čije će ovlašćeno lice potpisati finansijski dio ponude, nacrt ugovora o javnoj nabavci i nacrt okvirnog sporazuma i čijim pečatom, žigom ili sličnim znakom će se ovjeriti ovi  dokumenti i označiti svaka prva stranica svakog lista ponude; određuje podnosilac zajedničke ponude koji će obezbijediti garanciju ponude i druga sredstva finansijskog obezbjeđenja; određuje podnosilac zajedničke ponude koji će izdavati i podnositi naručiocu račune/fakture i druga dokumenta za plaćanje i na čiji račun će naručilac vršiti plaćanje i dr.). Ugovorom o zajedničkom nastupanju može se odrediti naziv ovog ponuđača.

U zajedničkoj ponudi se moraju navesti imena i stručne kvalifikacije lica koja će biti odgovorna za izvršenje ugovora o javnoj nabavci.

Način pripremanja ponude sa podugovaračem /podizvođačem

Ponuđač može da izvršenje određenih poslova iz ugovora o javnoj nabavci povjeri podugovaraču ili podizvođaču.

Učešće svih podugovorača ili podizvođača u izvršenju javne nabavke ne može da bude veće od 30% od ukupne vrijednosti ponude.

Ponuđač je dužan da, na zahtjev naručioca, omogući uvid u dokumentaciju podugovarača ili podizvođača, odnosno pruži druge dokaze radi utvrđivanja ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke.

Ponuđač u potpunosti odgovara naručiocu za izvršenje ugovorene javne nabavke, bez obzira na broj podugovarača ili podizvođača.

Sukob interesa kod pripremanja zajedničke ponude i ponude sa podugovaračem  / podizvođačem

U smislu člana 17 stav 1 tačka 6 Zakona o javnim nabavkama sukob interesa na strani ponuđača postoji ako lice u istom postupku javne nabavke učestvuje kao član više zajedničkih ponuda ili kao podugovarač, odnosno podizvođač učestvuje u više ponuda.

Način pripremanja ponude kada je u predmjeru radova ili tehničkoj specifikaciji naveden robni znak, patent, tip ili posebno porijeklo robe, usluge ili radova uz naznaku “ili ekvivalentno”

Ako je naručilac u predmjeru radova ili tehničkoj specifikaciji za određenu stavku/e naveo robni znak, patent, tip ili proizvođač, uz naznaku “ili ekvivalentno”, ponuđač je dužan da u ponudi tačno navede koji robni znak, patent, tip ili proizvođač nudi.

U odnosu na zahtjeve za tehničke karakteristike ili specifikacije utvrđene tenderskom dokumentacijom ponuđači mogu ponuditi ekvivalentna rješenja zahtjevima iz standarda uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti.

Oblik i način dostavljanja dokaza o ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke

Dokazi o ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke i drugi dokazi traženi tenderskom dokumentacijom, mogu se dostaviti u originalu, ovjerenoj kopiji ili neovjerenoj kopiji.

Ponuđač čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija dužan je da prije zaključivanja ugovora o javnoj nabavci dostavi original ili ovjerenu kopiju dokaza o ispunjavanju uslova za učešće u postupku javne nabavke.

Ukoliko ponuđač čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija ne dostavi originale ili ovjerene kopije dokaza njegova ponuda će se smatrati neispravnom.

U slučaju žalbenog postupka ponuđač čija se vjerodostojnost dokaza osporava dužan je da dostavi original ili ovjerenu kopiju osporenog dokaza, a ako ne dostavi original ili ovjerenu kopiju osporenog dokaza njegova ponuda će se smatrati neispravnom.

Ponuđač može dostaviti dokaze o kvalitetu (sertifikate, odnosno licence i druge dokaze o ispunjavanju kvaliteta) izdate od ovlašćenih organa država članica Evropske unije ili drugih država, kao ekvivalentne dokaze u skladu sa zakonom i  zahtjevom naručioca. Ponuđač može dostaviti dokaz o kvalitetu u drugom obliku, ako pruži dokaz o tome da nema mogućnost ili pravo na traženje tog dokaza.

Dokazi sačinjeni na jeziku koji nije jezik ponude, dostavljaju se na jeziku na kojem su sačinjeni i u prevodu na jezik ponude od strane ovlašćenog sudskog tumača, osim za djelove ponude za koje je tenderskom dokumentacijom predviđeno da se mogu dostaviti na jeziku koji nije jezik ponude.

Dokazivanje uslova od strane podnosilaca zajedničke ponude

Svaki podnosilac zajedničke ponude mora u ponudi dokazati da ispunjava obavezne uslove: da je upisan u registar kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata; da je uredno izvršio sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom, odnosno propisima države u kojoj ima sjedište; da on odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare.

Obavezni uslov da ima dozvolu, licencu, odobrenje ili drugi akt za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke mora da dokaže da ispunjava podnosilac zajedničke ponude koji je ugovorom o zajedničkom nastupu određen za izvršenje dijela predmeta javne nabavke za koji je Tenderskom dokumentacijom predviđena obaveza dostavljanja licence, odobrenja ili drugog akta.

Fakultativne uslove predviđene Tenderskom dokumentacijom u pogledu ekonomsko – finansijske sposobnosti i stručno – tehničke osposobljenosti podnosioci zajedničke ponude su dužni da ispune zajednički i mogu da koriste kapacitete drugog podnosiosa iz zajedničke ponude.

Dokazivanje uslova preko podugovarača/podizvođača i drugog pravnog i fizičkog lica

Ponuđač može ispunjenost uslova u pogledu posjedovanja dozvole, licence, odobrenja ili drugog akta za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke i u pogledu stručno – tehničke i kadrovske osposobljenosti dokazati preko podugovarača, odnosno podizvođača.

Ponuđač može stručno – tehničku i kadrovsku osposobljenost dokazati korišćenjem kapaciteta drugog pravnog i fizičkog lica ukoliko su mu stavljeni na raspolaganje, u skladu sa zakonom.

Sredstva finansijskog obezbjeđenja - garancije

Način dostavljanja garancije ponude

Ako garancija ponude sadrži klauzulu da je validna ukoliko je perforirana, označena rednim brojem i pečatom, žigom ili sličnim znakom ponuđača, označava se, dostavlja i povezuje u ponudi jemstvenikom kao i ostali dokumenti ponude. Na ovaj način se označava, dostavlja i povezuje garancija ponude uz koju je kao posebni dokument dostavljena navedena klauzula izdavaoca garancije.

Ako garancija ponude ne sadrži klauzulu da je validna ukoliko je perforirana, označena rednim brojem i pečatom, žigom ili sličnim znakom ponuđača ili ako uz garanciju nije dostavljen  posebni dokument koji sadrži takvu klauzulu, garancija ponude se dostavlja u dvolisnoj providnoj plastičnoj foliji na način što se u istu uz list garancije ubaci papir na kojem se ispisuje redni broj kojim se označava prva stranica lista garancije i otiskuje pečat, žig ili slični znak ponuđača i plastična folija zatvara po svakoj strani  tako da se garancija ponude ne može naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati. Zatvaranje plastične folije može se vršiti i jemstvenikom kojim se povezuje ponuda u cjelinu na način što će se plastična folija perforirati po obodu svake strane sa najmanje po dvije perforacije kroz koje će se provući jemstvenik kojim se povezuje ponuda, tako da se garancija ponude ne može naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati, a da se ista vidno ne ošteti, kao ni jemstvenik kojim je zatvorena plastična folija i kojim je uvezana ponuda ili pečatni vosak kojim je ponuda zapečaćena. Ako se garancija ponude sastoji iz više listova svaki list garancije se dostavlja na naprijed opisani način.

Zajednički uslovi za garanciju ponude i sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci

Garancija ponude i sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci mogu biti izdata od banke, društva za osiguranje ili druge organizacije koja je zakonom ili na osnovu zakona ovlašćena za davanje garancija.

U garanciji ponude i sredstvu finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci mora biti naveden broj i datum tenderske dokumentacije na koji se odnosi ponuda, iznos na koji se garancija daje i da je bezuslovna i plativa na prvi poziv naručioca nakon nastanka razloga na koji se odnosi.

Način iskazivanja ponuđene cijene

Ponuđač dostavlja ponudu sa cijenom/ama izraženom u EUR-ima, sa posebno iskazanim PDV-om, na način predviđen obrascem “Finansijski dio ponude” koji je sastavni dio Tenderske dokumentacije.

U ponuđenu cijenu uračunavaju se svi troškovi i popusti na ukupnu ponuđenu cijenu, sa posebno iskazanim PDV-om, u skladu sa zakonom.

Ponuđena cijena/e piše se brojkama, a ukupna ponuđena cijena brojkama i slovima. U slučaju nepodudarnosti ukupne cijene iskazane brojkama i slovima mjerodavna je cijena iskazana slovima.

Ponuđena cijena/e izražava se za cjelokupni predmet javne nabavke, a ukoliko je predmet javne nabavke određen po partijama za svaku partiju za koju se podnosi ponuda dostavlja se posebno Finansijski dio ponude.

Ako je cijena najpovoljnije ponude niža najmanje za 30% u odnosu na prosječno ponuđenu cijenu svih ispravnih ponuda ponuđač je dužan da na zahtjev naručioca dostavi obrazloženje u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama (“Sl.list CG” broj 42/11, 57/14 i 28/15).

Alternativna ponuda

Ukoliko je naručilac predvidio mogućnost podnošenja alternativne ponude, ponuđač  može dostaviti samo jednu ponudu: alternativnu ili onakvu kakvu je naručilac zahtijevao tehničkim karakteristikama ili specifikacijam predmeta javne nabavke, odnosno predmjera radova, date u tenderskoj dokumentaciji.

Nacrt ugovora o javnoj nabavci

Ponuđač je dužan da u ponudi dostavi Nacrt ugovora o javnoj nabavci potpisan od strane ovlašćenog lica na mjestu predviđenom za davanje saglasnosti na isti.

Blagovremenost ponude

Ponuda je blagovremeno podnesena ako je uručena naručiocu prije isteka roka predviđenog za podnošenje ponuda koji je predviđen Tenderskom dokumentacijom.

Period važenja ponude

Period važenja ponude ne može da bude kraći od roka definisanog u Pozivu.

Istekom važenja ponude naručilac može, u pisanoj formi, da zahtijeva od ponuđača da produži period važenja ponude do određenog datuma. Ukoliko ponuđač odbije zahtjev za produženje važenja ponude smatraće se da je odustao od ponude. Ponuđač koji prihvati zahtjev za produženje važenja ponude ne može da mijenja ponudu.

Pojašnjenje tenderske dokumentacije

Zainteresovano lice ima pravo da zahtijeva od naručioca pojašnjenje tenderske dokumentacije u roku od 22 dana, od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije.

Zahtjev za pojašnjenje tenderske dokumentacije podnosi se u pisanoj formi (poštom, faxom, e-mailom...) na adresu naručioca.

Pojašnjenje tenderske dokumentacije predstavlja sastavni dio tenderske dokumentacije.

Naručilac je dužan da pojašnjenje tenderske dokumentacije, dostavi podnosiocu zahtjeva i da ga objavi na portalu javnih nabavki u roku od tri dana, od dana prijema zahtjeva.

Način dostavljanja ponude

Ponuda se dostavlja u odgovarajućem zatvorenom omotu (koverat, paket i sl). Na jednom dijelu omota ponude ispisuje se naziv i sjedište naručioca, broj poziva za javno nadmetanje, odnosno poziva za nadmetanje i tekst sa naznakom: “Ne otvaraj prije javnog otvaranja ponuda”, a na drugom dijelu omota ispisuje se naziv, sjedište, ime i adresa ponuđača.

U slučaju podnošenja zajedničke ponude, na omotu je potrebno naznačiti da se radi o zajedničkoj ponudi i navesti puni naziv ponuđača i adresu na koju će ponuda biti vraćena u slučaju da je neblagovremena.

- IZMJENE I DOPUNE PONUDE I ODUSTANAK OD PONUDE

Ponuđač može da, u roku za dostavljanje ponuda, mijenja ili dopunjava ponudu ili da od ponude odustane na način predviđen za pripremanje i dostavljanje ponude, pri čemu je dužan da jasno naznači koji dio ponude mijenja ili dopunjava.

# SADRŽAJ PONUDE

- Naslovna strana ponude

- Sadržaj ponude

- Popunjeni podaci o ponudi i ponuđaču

- Ugovor o zajedničkom nastupanju u slučaju zajedničke ponude

- Popunjen obrazac finansijskog dijela ponude

- Izjava/e o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa kod ponuđača, podnosioca zajedničke ponude, podizvođača ili podugovarača

- Dokazi za dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova za učešće u postupku javnog nadmetanja

- Dokazi za ispunjavanje uslova ekonomsko-finansijske sposobnosti

- Dokazi za ispunjavanje uslova stručno-tehničke i kadrovske osposobljenosti

- Potpisan Nacrt ugovora o javnoj nabavci

- Sredstva finansijskog obezbjeđenja

# I UČESTVOVANJE U POSTUPKU JAVNOG OTVARANJA PONUDA

Ovlašćuje se   (ime i prezime i broj lične karte ili druge identifikacione isprave)   da, u ime

(naziv ponuđača) , kao ponuđača, prisustvuje javnom otvaranju ponuda po Tenderskoj dokumentaciji     (naziv naručioca)    broj _____ od ________. godine, za nabavku       (opis predmeta nabavke)   i da zastupa interese ovog ponuđača u postupku javnog otvaranja ponuda.

Ovlašćeno lice ponuđača

_______________________

(ime, prezime i funkcija)

_______________________

(svojeručni potpis)

M.P.

Napomena: Ovlašćenje se predaje Komisiji za otvaranje i vrednovanje ponuda naručioca neposredno prije početka javnog otvaranja ponuda.

# UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU

Zainteresovano lice (lice koje je tražilo pojašnjenje tenderske dokumentacije, lice koje u žalbi dokaže ili učini vjerovatnim da je zbog pobijanog akta ili radnje naručioca pretrpjelo ili moglo pretrpjeti štetu kao ponuđač u postupku javne nabavke) može izjaviti žalbu protiv ove tenderske dokumentacije Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javnih nabavki od dana objavljivanja tenderske dokumentacije do dana koji je određen za otvaranje ponuda.

Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno ili putem pošte preporučenom pošiljkom sa dostavnicom, s tim što žalba mora biti uručena naručiocu najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda.

Žalbom se može pobijati sadržina, način objavljivanja (dostavljanja), izmjene, dopune, pojašnjenje i/ili propuštanje davanja pojašnjenja tenderske dokumentacije.

Uz žalbu se dostavlja dokaz da je plaćena naknada za vođenje postupka po žalbi u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 8.000,00 eura, na žiro račun Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te /tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za zainteresovana lica iz inostranstva nalaze se na internet stranici Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki.

Ukoliko se uz žalbu ne dostavi dokaz da je uplaćena naknada za vođenje postupka u propisanom iznosu žalba će biti odbačena kao neuredna.

Potpisana izjava se nalazi u dokumentaciji javne nabavke naručioca i predstavlja sastavni dio ugovora o javnoj nabavci

Potpisana izjava se nalazi u dokumentaciji javne nabavke naručioca

Potpisana izjava se nalazi u dokumentaciji javne nabavke naručioca

Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Tabelu “Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru samostalne ponude“ popunjavaju samo oni ponuđači koji ponudu podnose sa  podugovaračem/ podizvođačem, a ukoliko ima veći broj podugovarača/ podizođaća, potrebno je tabelu kopirati u dovoljnom broju primjeraka, da se popuni i dostavi za svakog podugovarača/podizođaća.

Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Tabelu „Podaci o podnosiocu zajedničke ponude“ popunjavaju samo oni ponuđači koji podnose zajedničku ponudu. Ponudač koji podnosi zajedničku ponudu dužan je popuniti i tabele „Podaci o nosiocu zajedničke ponude“ i „Podaci o članu zajedničke ponude“

Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Tabelu “Podaci o članu zajedničke ponude“ kopirati u dovoljnom broju primjeraka, da se popuni i dostavi za svakog člana zajedničke ponude

Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Tabelu „ Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru zajedničke ponude“ popunjavaju samo oni ponuđači koji ponudu podnose zajednički  sa  podugovaračem/ podizvođačem, a ukoliko ima veći broj podugovarača/ podizođaća, potrebno je tabelu kopirati u dovoljnom broju primjeraka, da se popuni i dostavi za svakog podugovarača/podizođaća.

Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Izjavu o nepostojanju sukoba interesa kod ponuđača, podnosioca zajedničke ponude, podizvođača ili podugovarača posebno dostaviti za svakog člana zajedničke ponude, za svakog podugovarača/podizvođača

Za sve navedene podugovarače jasno popuniti tabelu „Podaci o podugovaraču/podizvodjaču u okviru samostalne ponude“ ili „Podaci o podugovaraču/podizvodjaču u okviru zajedničke ponude“

u skladu sa članom 56 stav 2 Zakona o javnim nabavkama